[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________



                                             
№ ____
г. Нолинск 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды  

на 2018 - 2030 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области, в  соответствии с Паспортом  национального проекта «Жилье и городская среда», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в редакции от 20.12.2020, постановления  администрации МО Нолинское городское поселение от 15.10.2019 №481 «О реализации национального  проекта «Жилье и  городская среда» в муниципальном образовании Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на 2018-2030 годы»,  Протоколом заседания Общественной  комиссии, администрация МО Нолинское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на 2018 - 2030 годы»  (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановления администрации МО Нолинское городское поселение:
2.1. Постановление от 27.12.2024 №371 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством  и подлежит обнародованию.

Глава администрации МО   

Нолинское городское поселение




       Д.В. Кудрявцев  

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по социально-

экономическому развитию, 

экономическому и бюджетному
 планированию и  бухгалтерскому учету



      Л.С. Шибанова

Разослать: в дело — 2, специалисту по социально-экономическому развитию, экономическому и  бюджетному планированию и бухгалтерскому учету, прокуратура Нолинского района, официальный сайт администрации г. Нолинска, регистр.


                УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации МО


                                                                  Нолинское городское поселение

                                               от              2025  г. № 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды  на 2018 - 2030 годы» 

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области (далее – Администрация)

	Участники муниципальной программы
	-Управляющие компании города Нолинска;

-Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Товарищества собственников недвижимости, Товарищества  собственников  жилья, жилищно-строительные кооперативы города Нолинска;

- ТОС города Нолинска;

-ООО   «ЧИСТОГРАД»;

-Общественные  организации,  политические  партии  и движения;

- Волонтеры.

	Цель муниципальной программы
	Формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями на территории муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области (далее – муниципальное образование)

	Задачи  муниципальной программы
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития            г. Нолинска с учетом индекса качества городской среды, а именно:
1) Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования; 

2) Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования;

3) Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;

4) Увеличение доли граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории           г. Нолинска;

5) Увеличение доли общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников;
6)  Повышение значения индекса качества городской среды;

7) Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков;

8) Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	- Доля
реализованных
проектов
 благоустройства общественных территорий

от количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий; 

- Количество
реализованных
мероприятий
по благоустройству общественных территорий в течение отчетного года;

- Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий;

- Количество

реализованных мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий в течение отчетного года;

- Количество
образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома; 

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;

- Доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории г. Нолинска;
- Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников;

- Значение индекса качества городской среды;

- Количество дворовых и общественных территорий, прошедших инвентаризацию;

- Количество заключенных соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

-  Количество заключенных соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Утверждена Визуальная концепция облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2030 годы

I этап – 2018 – 2020 годы

II этап – 2021 – 2023 годы 

ΙΙΙ этап – 2024-2026 годы
IV этап -2027-2030 годы


	Объем финансового обеспечения муниципальной программы
	2018 год – 6772,28416 тыс. руб. в т. ч.:

бюджет муниципального образования – 518,64316 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 5829,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 306,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 117,241 тыс. руб.

2020 год – 4487,388 тыс. руб. в т. ч.:

бюджет муниципального образования –43,698 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 4283,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 48,7 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 117,59 тыс. руб.

2021 год – 4899,99584 тыс. руб. в т. ч.:

бюджет муниципального образования – 546,67822 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 4158,792 тыс. руб.;

областной бюджет 42,008  тыс. руб.;

внебюджетные источники - 152,51762тыс. руб. 

2022 год  – 5 444.03039 тыс. руб.  в т. ч.:

бюджет муниципального образования – 944.69589 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 4 353,921 тыс. руб.;

областной бюджет – 43,979 тыс. руб.

внебюджетные источники – 111,43450 тыс. руб.
2023 год – 4458,56656 тыс. руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования – 237,56272 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 4 103,600 тыс. руб.;

областной бюджет – 41,400 тыс. руб.

внебюджетные источники – 76,00383 тыс. руб.
2024 год - 3 889,88  тыс. руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования – 101,88    тыс. руб.; 

федеральный бюджет –   3750,10 тыс. руб.;

областной бюджет –  37,92 тыс. руб.

2025 год  6 007,686  тыс. руб., в т.ч.:

бюджет муниципального образования – 507,686    тыс. руб.; 

федеральный бюджет –  5 445 тыс. руб.;

областной бюджет –  55 тыс. руб.
2026 год -5 635,556 тыс. руб. в т.ч.
бюджет муниципального образования – 135,556    тыс. руб.; 

федеральный бюджет –  5 445 тыс. руб.;

областной бюджет –  55 тыс. руб.
2027-2030 годы – планирование бюджетных ассигнований будет осуществляться в соответствии с государственной      программой      Кировской    области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» и муниципальным правовым актом, регулирующим порядок составления проекта бюджета муниципального образования и с актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ за предыдущий год, а также привлечения средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.


     Муниципальная программа муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – Программа)  разработана исходя из следующих условий:

- полноты и достоверности информации;

- прозрачности и обоснованности решений органов местного самоуправления о включении территорий муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству в муниципальную программу;

- приоритета комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективности расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Программы на стадии ее формирования.

Программа  предусматривает  создание  максимально  комфортных, безопасных  и  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха  жителей  на территории  города  Нолинска  и  разработана   в  интересах  обеспечения реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с  основными  положениями  генерального  плана  муниципального  образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области. 

Благоустройство  -  совокупность  мероприятий,  направленных  на  создание  благоприятных,  здоровых  и  культурных  условий  жизни  и  досуга  населения  на территории  муниципального  образования,  включающих  в  себя  работы  по строительству  и  ремонту  объектов  благоустройства:  дворовых  территорий, общественных  территорий,  малых  архитектурных  форм,  надлежащему санитарному  содержанию  территорий,  освещению,  озеленению,  обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города. 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере создания современной городской среды цели, задачи, показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере создания современной городской среды направлены на обеспечение высокого качества жизни населения и повышении привлекательности города путем создания безопасной и комфортной городской среды. Иными словами, Нолинск должен стать территорией больших возможностей, перспективным, экономически развитым, красивым и удобным городом, в котором хочется жить, работать и в который хочется возвращаться.

К документам, формирующим правовую основу программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
       Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474                  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

 

      Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

Стратегия  развития  строительной  отрасли  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября  2022 г. N 3268-р
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление Правительства Кировской области   от 30.12.2019          № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»;

        иные нормативно-правовые акты.

Программа обеспечивает реализацию мероприятий, позволяет скоординировать действия заинтересованных сторон (носит межотраслевой характер), сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

Цель реализации программы – Формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями на территории муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования;
- Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;
- Увеличение доли граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории           г. Нолинска;
- увеличение доли общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников;

-  повышение значения индекса качества городской среды;

- проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

В целях решения указанных задач определены показатели эффективности реализации программы.

	№ п/ п
	Наименование задачи/ показателя эффективности реализации программы
	Единица измерен ия
	Количественное значение показателя эффективности реализации

программы
	

	
	
	
	1 этап
	2 этап
	3 

этап
	4 этап

	
	
	
	2018

- 

2020
	2021
	2022
	2023


	2024
	2025
	2026

	Задача. 1 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования

	1.1
	Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных

территорий
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Количество
реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в

течение отчетного года
	единиц
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	Задача. 2 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования

	2.1
	Доля реализованных проектов благоустройства
дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства
дворовых
территорий
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0

	2.2
	Количество
 реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в течение отчетного года
	единиц
	6
	2
	1
	1
	0
	1
	0

	2.3
	Количество

образованных

земельных участков
	единиц
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	Задача. 3 Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования

	3.1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества  граждан  в  возрасте от 14 лет, проживающих на территории
муниципального
образования
	%
	12
	15
	20
	25
	25
	25
	25

	Задача. 4 Увеличение доли граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории   г. Нолинска

	4.1
	Доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории   г. Нолинска
	%
	
	
	
	
	65-80
	65-80
	65-80

	Задача 5: Увеличение доли общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников

	5.1
	Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников
	%
	
	
	
	
	40-80
	40-80
	40-80

	Задача 6: Повышение значения индекса качества городской среды
	
	

	6.1
	Значение индекса качества городской среды
	единиц
	
	184
	203
	209
	220
	-
	-

	Задача. 7 Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимости и земельных участков
	

	7.1
	Количество

дворовых и общественных

территорий, прошедших инвентаризацию
	единиц
	186
	186
	186
	295
	*
	295
	295

	7.2
	Количество индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, прошедших инвентаризацию
	единиц
	1002
	1002
	1002
	1136
	*
	1136
	1136

	7.3
	Количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прошедших инвентаризацию
	единиц
	21
	21
	21
	21
	*
	21
	21

	7.4
	Количество
заключенных соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.5
	Количество заключенных соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;


	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 8. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
	

	8.1
	Утверждена Визуальная концепция облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области
	единиц
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* Источником информации для определения окончательных значений показателей являются:

Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»;

Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды в соответствующем периоде;

Расчеты начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов (в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44- ФЗ);

Значения целевых показателей для периода 2024-2030 года могут быть определены в случае внесения изменений в государственную программу Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», в том числе в срок её действия.

Значения целевых показателей будут скорректированы в течении отчетного года.

Источником информации достижения показателей эффективности программы являются отчёты исполнителей и участников программы.
Методика расчета показателей эффективности программы

	Показатель
	Единица измерени

я
	Источник информации
	Расчет

	Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течении отчетного года проектов благоустройства общественных территорий
	%
	Отчёты исполнителей и участников программы
	Дбот = Кбдт / Кзот x 100%,

где:

Дбот – доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий ( %).

Кбдт – количество благоустроенных общественных территорий (ед.).

Кзот – количество запланированных к реализации в течении отчетного года проектов благоустройства общественных территорий (ед.).

	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий

в течении отчетного года
	единиц
	Отчёты исполнителей и участников программы
	-

	Доля
реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий
в количестве запланированных

к реализации

в
течении отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	Отчёты исполнителей и участников программы
	Дбдт = Кбдт / Кздт x 100%,

где:
Дбд. – доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (%).

Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий (ед.).

К здт - количество запланированных к реализации в течении отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий (ед.).

	Количество реализованных мероприятий
по благоустройству дворовых

территорий
в
течении отчетного года
	единиц
	Отчёты исполнителей и участников программы
	-

	Доля  граждан, принявших участие
в


решении вопросов



развития городской

среды
от общего


количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих
на территории муниципального образования)
	%
	отчёты исполнителей и участников программы
	Дг = Кгпу / Кобщ.гпу x 100%,
где:

Д г - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования

К г.п.у. - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования

К общ.г.п.у - общее количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды

	Доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории   г. Нолинска
	%
	Результаты голосований (опросов) по вопросам городского развития, проводимых на следующих информационных ресурсах:
- платформе обратной связи с гражданами (ПОС) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), данные предоставляются министерством информационных технологий и связи Кировской области;
-общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды (za.gorodsreda.ru), данные предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Dжг = Жгз / Жг x 100%, где:
Dжг – доля жителей города в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, процентов;

Жгз – количество жителей города в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития, человек.
Жг – общее количество жителей города в возрасте старше 14 лет

	Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников
	%
	Данные Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.


	N = G / SG х 100%, где:
N – доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников, процентов;

G – общее количество общих собраний собственников, проведенных в электронной форме на территории муниципального образования, единиц;

SG – общее количество общих собраний собственников, проведенных на территории муниципального образования, единиц.

	Значение индекса качества городской среды
	единица
	Статистический отчёт исполнителей и участников программы
	Методика расчета индекса качества городской среды – в распоряжении Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды».



	Количество
дворовых
и общественных

территорий,
прошедших инвентаризацию
	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-

	Количество индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения,  прошедших инвентаризацию
	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-

	Количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прошедших инвентаризацию
	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-


	Количество заключенных соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-

	Количество заключенных соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;


	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-

	Утверждена Визуальная концепция облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области
	единица
	Отчёты исполнителей

и участников программы
	-



Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: 

- Реализация
мероприятий
по
благоустройству
 общественных территорий:

2018 - 2020 годы  1 этап – 2,0 единиц;

2021 - 2023  годы  2 этап –  3,0 единиц;
2024 –2026 годы  3 этап -3,0 единицы;

2027-2030 годы 4 этап
- Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

                 2018 - 2020 годы  1 этап –6 единиц;

 2021 – 2023  год  2 этап – 4  единиц;
2024 –2026 годы 3 этап -1 единица
2027-2030 годы 4 этап
- Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования:

2018 - 2020 год 1 этап – 12 %

2021 – 2023  год  2 этап –  с 17,5%  до  25 %.
2024 -2026  годы 3 этап – 25%
2027-2030 годы 4 этап -25%
- Доля граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории   г. Нолинска
в 2024 году – 65%, в 2025 году – 67%, в 2026 году – 69%, в 2027 году – 72%, в 2028 году – 75%, в 2029 году – 78%, в 2030 году – 80%.

- Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников
          в 2024 году – 40%, в 2025 году – 46%, в 2026 году – 52%, в 2027 году – 59%, в 2028 году – 66%, в 2029 году – 73%, в 2030 году – 80%.

-  Значение индекса качества городской среды
           в 2021 году – 184 единиц; в 2022 году – 203 единиц; в 2023 году – 209 единиц; в 2024-220 единиц, 2025- 2030 годах – с 220 единиц до 254 единиц.

- Количество дворовых и общественных территорий, прошедших инвентаризацию:                     

              2018 - 2020 годы – 186 единиц;

2021 – 2022  годы – 0 единиц ;
2023 год – 109 единиц;

2024-2030 годы – инвентаризация завершена.
- Количество индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения,  прошедших инвентаризацию:

2018 - 2020 год – 1002 единиц;

2021 – 2022  год –  0 единиц;
2023 год – 134 единицы;

2024 – 2030 годы – инвентаризация завершена

- Количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прошедших инвентаризацию:

2018 - 2020 год – 21 единиц;

2021 – 2023  год –  0 единиц;
2024 – 2030 годы – инвентаризация завершена

- Количество заключенных соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:
2018 - 2020 год – 0 единиц; 

2021 -2023  год – 0 единиц;
2024 – 2030 годы – 0 единиц.

-Количество заключенных соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

2018 - 2020 год – 0 единиц; 

2021 -2024  год – 0 единиц; 

2024 – 2030 годы – 0 единиц.

- Разработана и утверждена Визуальная концепция облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области:

2018 - 2030 год – 1 единица

Срок реализации программы 2018 – 2030 годы,  в т.ч. по этапам: 

   I этап – 2018 - 2020 год

II этап – 2021-2023 годы;
ΙΙΙ этап – 2024-2026 год

IV этап -2027-2030 годы.
* Значения целевых показателей будут скорректированы в течение соответствующего года.

Перечень мероприятий с объёмами и источниками финансового обеспечения программы представлен в Приложении № 1.

2. Обобщенная характеристика мероприятий Программы.
Решение задачи 1 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий»

«Благоустройство общественных территорий муниципального образования».

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), (далее - общественные территории) нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия программы.

Адресный перечень (Приложение № 4) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству формируется с учетом инвентаризации общественных территорий.

Адресный перечень (Приложение № 4.1, Приложение 4.2, Приложение № 4.3, Приложение № 4,4, Приложение № 4,5) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в соответствующем году формируется администрацией муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области (далее – администрация муниципального образования) и может быть дополнен и (или) изменен по результатам проведения процедуры общественного обсуждения по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – общественное обсуждение) и с учетом решения общественной комиссии. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается нормативным правовым актом администрации муниципального образования.

Благоустройство общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство общественных территорий может включать в себя: приобретение и установку урн, приобретение зеленых насаждений, приобретение оборудования и монтаж остановочных павильонов, приобретение и установку световых панно, гирлянд, консолей и иной иллюминации, приобретение и установку системы видеонаблюдения, Г-образных опор и иного оборудования.

       Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках Государственной программы Кировской области - «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды.

Администрация муниципального образования в праве исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Нолинского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг должны быть заключены не позднее 1 апреля года предоставления субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды, за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

· проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

· заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Подрядчик заключивший муниципальный контракт, с учетом действующего законодательства может привлекать студенческие строительные отряды к работам по благоустройству,  как на безвозмездной, так и на возмездной основе.

Реализация мероприятий Программы так же может, осуществляется путем привлечения добровольцев (волонтеров).

Решение задачи  2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования»

«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования»

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленными государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (в том числе работы по благоустройству дворовых территорий, связанные с устранением выявленных недостатков работ (проведенных в предыдущие периоды), допущенных по техническим причинам, погодным условиям или другим объективным факторам).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов (тротуаров); 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек и урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- устройство гостевой стоянки (автомобильных парковок);

- оборудование детской (игровой) площадки;

- оборудование спортивной площадки;

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);

- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;

- обрезку деревьев и кустов;

- уборку сухостойных деревьев;

-демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев;

- устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников;

- устройство площадок для выгула животных;

- устройство велопарковок;

- устройство (ремонт) лестниц; 

- ремонт подпорных стенок;
- и иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках Государственной программы Кировской области - «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды.

          Заинтересованные лица принимают участие
в реализации мероприятий
по  благоустройству
дворовых территории в рамках минимального перечня
 работ
по благоустройству в форме финансового и (или) трудового участия. Работы  из минимального  перечня  финансируются  за  счет  получаемой муниципалитетом  в  2018-2030  годах  субсидии,  без  финансового  участия граждан. Трудовое  участие  граждан и иных заинтересованных лиц  предусматривается  в  виде субботников.

        Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия. Размер финансового участия составляет 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень и дополнительный перечень работ содержится в Приложении № 3.

         Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в Приложении № 2 к настоящей программе. 

        Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках данной программы (Приложение № 5) формируется по результатам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном Правительством Кировской области.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в соответствующем году сформирован в Приложение № 5.1, в Приложении 5.2, в Приложении № 5.3, в Приложении № 5.4 и Приложении № 5.5
Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, требующей благоустройства в Программу. За исключением случая, когда дворовая территория планировалась к благоустройству в предыдущие годы реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", но запланированные работы по благоустройству не были выполнены или выполнены не в полном объеме. В таком случае вышеуказанная дворовая территория подлежит благоустройству в первоочередном порядке по решению общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальной программы в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"  в очередном году реализации программы.

В случае если при подготовке технической документации на благоустройство дворовых территорий, отобранных в соответствии с Порядком оценки предложений заинтересованных лиц выявлено, что благоустройство таких территорий не может быть завершено в полном объеме, отремонтированные и (или) созданные объекты благоустройства не могут функционировать в полном объеме без благоустройства прилегающих дворовых территорий (в том числе, которые не были отобраны в соответствии с Порядком оценки предложений заинтересованных лиц , а также исходя из принципов  комплексности и (или) синхронизации мероприятий программы с национальными проектами, государственными (муниципальными) проектами (программами), вышеуказанные дворовые территории могут быть благоустроены во внеочередном порядке, при условии принятия соответствующего решения в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации общим собранием собственников многоквартирного дома и по решению общественной комиссии.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, требующей благоустройства, в Программу, устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования (далее - Порядок оценки предложений заинтересованных лиц). Критерии,  указанные в Порядке оценки предложений должны учитывать синхронизацию Программы с реализуемыми на территории города Нолинска федеральными, региональными, и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, а также иные факторы, отвечающие целям и задачам  Программы.

Для учета интересов заинтересованных лиц, направивших в установленном порядке предложения по включению дворовой территории, требующей благоустройства в муниципальную программу, Порядок оценки предложений заинтересованных лиц должен содержать критерии, учитывающие факт направления вышеуказанного предложения.

Администрация муниципального образования в праве исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Нолинского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация муниципального образования вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальные контракты по благоустройству дворовых территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг должны быть заключены не позднее 1 апреля года предоставления субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Подрядчик заключивший муниципальный контракт, с учетом действующего законодательства может привлекать студенческие строительные отряды к работам по благоустройству, как на безвозмездной, так и на возмездной основе.
Реализация мероприятий Программы так же может, осуществляется путем привлечения добровольцев (волонтеров).

«Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,  работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

       Финансирование данного мероприятия осуществляются за счет средств муниципального образования.

Решение задачи 3 «Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования»

Финансирование данного мероприятия осуществляются за счет средств муниципального образования. Мероприятие может быть также реализовано организационными средствами.
Муниципальное образование обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" .

Решение задачи 4  «Увеличение доли граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории  г. Нолинска»

Финансирование данного мероприятия осуществляются за счет средств муниципального образования. Мероприятие может быть также реализовано организационными средствами.
      Муниципальное образование обеспечивает широкое информирование жителей о  возможности  участия в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий,  проводимых на следующих информационных ресурсах:
- на платформе обратной связи с гражданами (ПОС) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

-на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды (za.gorodsreda.ru).
Решение задачи 5  «Увеличение доли общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников»

Финансирование данного мероприятия осуществляются за счет средств муниципального образования. Мероприятие может быть также реализовано организационными средствами.
Муниципальное образование обеспечивает широкое информирование управляющих компаний, ТСН, ТСЖ, домкомов многоквартирных домов, жителей о  возможности  и необходимости проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования.

Решение задачи 6  «Повышение значения индекса качества городской среды»

        Финансирование данного мероприятия осуществляются как за счет бюджетных средств всех уровней, так и за счет средств юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей и жителей города.

        Ежегодное повышение значений индекса качества городской среды может быть также достигнуто в рамках участия в реализации на территории города  федеральных проектов  "Жилье", "Ипотека", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда"; федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в состав национального проекта "Демография"; федерального проекта "Чистая вода", входящего в состав национального проекта "Экология";  федеральных проектов "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг", "Новый ритм строительства", "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации", "Инфраструктурное меню" и "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения".

Решение задачи 7 «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимости и земельных участков»

       В рамках данного мероприятия планируется:

- обследование физического состояния дворовых и общественных территорий;

- обследование физического состояния объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
 строительства) и земельных участков,  находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- заключение соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения об их благоустройстве;

- заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве.
         В ходе инвентаризации определяется физический износ и текущее состояние территорий с целью последующего благоустройства.

         Мероприятия
 по инвентаризации
дворовых и общественных территорий муниципального образования в основном проведены до 2020 года.

 Обследование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
 строительства) и земельных участков,  находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в  целях заключения соглашения об их благоустройстве, будет проведено не позднее последнего года реализации Программы.
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в  целях заключения соглашения об их благоустройстве, будет проведена не позднее последнего года реализации Программы.

По результатам обследования и инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков заключаются соглашения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с Правилами благоустройства на территории муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области, не позднее последнего года  реализации Программы.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с администрацией МО Нолинское городское поселение приведен в Приложении № 6 (форма).

        Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года  реализации Программы за счет средств собственников в соответствии с заключенными ими соглашениями с администрацией МО Нолинское городское поселение приведен в Приложении № 7 (форма)
Решение задачи 8 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» 

В рамках данного мероприятия:

-  разработана и утверждена постановлением администрации МО Нолинское городское поселение 05.04.2019 № 139 Визуальная концепция облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области;

- разработаны и утверждены постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 05.04.2019 № 140 Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений на территории Нолинского городского поселения.
- разрабатываются и утверждаются дизайн-проекты, рабочая документация и иная документация, а так же выполнение иных работ в целях благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации Программы.
_______________

Приложение 1  
к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030  годы
Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения программы "Формирование современной городской среды"

	№ п/п
	Решаемые задачи/программные мероприятия
	Объемы финансирования и сроки исполнения
	Ответственный исполнитель, участники муниципальной 

программы

	
	
	Источники финансирования
	По годам
	

	
	
	
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	

	
	
	
	2018
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	  2025
	2026
	

	1. 
	       Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования



	11.1.
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	Федеральный бюджет
	1944,125
	1 313,534
	2 397,240
	2 198,16898
	2579.31884
	3750,1
	2692,07236
	5445,00
	Администрация МО

Нолинское городское поселение,

ООО   «ЧИСТОГРАД»;

Общественные

организации,  политические  партии  и движения;

Волонтеры.

	
	
	Областной бюджет
	101,0
	13,094
	21,004
	21,9732
	23.31646
	37,9
	27,80126
	55,00
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	286,587
	13,40952
	162,38512
	696,96196
	21.89466

	101,88
	27.47369
	135,556
	

	
	
	Внебюджетные

источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	2331,71218
	1 340,03752
	2 580,62912
	2 917,10414
	0
	3889,88
	2747,34731
	5635,556
	

	Итого по задаче 1


	2331,71218
	1 340,03752
	2 580,62912
	2 917,10414
	2624.52996
	3889,88
	2747,34731
	5635,556
	

	2.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования

	2.1
	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
	Федеральный бюджет
	3885,475
	2 969,866
	1761,552
	2155,75202
	1524.28116


	0,00
	2752,11606
	0,00
	Администрация МО Нолинское городское поселение,

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Товарищества собственников недвижимости, Товарищества  собственников  жилья, жилищно-строительные кооперативы города Нолинска;



	
	
	Областной бюджет
	205,8
	29,606
	21,004
	22,00580
	18.08354
	0,00
	28,01032
	0,00
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	232,05598
	30,28848
	384,2931
	63,24081
	20.00534
	0,00
	480,21231
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	117,241
	117,59
	152,51762
	111,43450
	76.57590
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Итого
	4440,57198
	3147,35048
	2319,36672
	2352,43313
	1638.94594
	0,00
	3260,33869
	0,00
	

	2.2
	Проведение работ по образованию земельных участков
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет муниципального

образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные

источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	
	0,00
	

	Итого по задаче 2


	4440,57198
	3147,35048
	2319,36672
	2352,43313
	1638.94594
	0,00
	3260,33869
	
	


	3
	
	
	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования

	3.1
	Организация процедуры общественного обсуждения по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по задаче 3


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Увеличение доли граждан в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проживающих на территории  г. Нолинска



	4.1.
	Обеспечение широкого информирования жителей о  возможности  участия в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по задаче 4


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	
	
	Увеличение доли общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников


	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Обеспечение широкого информирования управляющих компаний, ТСН, ТСЖ, домкомов многоквартирных домов, жителей о  возможности  и необходимости проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение,

Волонтеры.

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	    0 
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0

	           0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	      0     
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0

	          0  
	0
	0
	

	Итого по задаче 5


	0
	0
	0
	0
	0
	         0  
	0
	0
	

	6
	
	
	   Повышение значения индекса качества городской среды

	6.1.
	Ежегодное повышение значений индекса качества городской среды
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО

Нолинское городское поселение,

бюджетные учреждения, юридические лица и индивидуальные предприниматели

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	    0 
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0

	     0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	                  0

	     0
	0
	0
	

	Итого по задаче 6


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	
	
	Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимости и земельных участков

	7.1
	Инвентаризация дворовых и общественных территорий
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	                 0
	      0


	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.2
	Обследование физического состояния объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
 строительства) и земельных участков,  находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	   0
	    0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	   0
	    0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	                0
	     0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по задаче 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	
	
	Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

	8.1
	Разработка и утверждение Визуальной концепции облика и благоустройства исторической части города Нолинска Кировской области
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	      0
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	     0  
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	               0
	         0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	        0    
	0
	0
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	        0
	0
	0
	

	8.2
	Разработка дизайн-проектов, проектов, рабочей документации и иной документации, а так же выполнение иных работ в целях благоустройства дворовых и общественных территорий
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	    0
	     0      
	0
	0
	Администрация МО Нолинское городское поселение

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	    0
	     0     
	0
	0
	

	
	
	Бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	174.49315
	131,13745
	     0
	0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого по задаче 8


	0
	0
	0
	174.49312
	131,13745
	0
	0
	
	

	Итого по программе
	6772,28416
	4 487,388
	4899,99584
	5444.03039
	4394,01028
	3 889,88
	6007,686
	5635,556
	


Приложение 2 

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,  включенных в муниципальную программу муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области  «Формирование современной городской среды» на 2018–2030 годы, утвержденную постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 21.01.2023 №_18_,  регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица - собственники (наниматели) помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, иные физические и юридические лица, проявляющие интерес к дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия понимается доля участия заинтересованных лиц как процент от стоимости выполнения минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном настоящим Порядком.

1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий, установленным муниципальной программой.

1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового участия
2.1. Работы  из минимального  перечня  по благоустройству дворовых территорий финансируются  за  счет  получаемой муниципалитетом  в  2018-2030  годах  субсидии,  без  финансового  участия граждан.
2.2. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 20% от общей сметной стоимости работ по дополнительному перечню.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ денежные средства заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования  Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) перечисляются на лицевой счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования Нолинского городского поселения (далее – главный администратор доходов), открытый в Управлении Федерального казначейства по Кировской области.

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории перечисление денежных средств заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) осуществляется организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее – управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) или уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме лицом, а также иными юридическими и (или) физическими лицами, проявляющими интерес к дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Объем денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования Нолинское городское поселение, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) производится не позднее 15 декабря года проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Нолинского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет главного администратора доходов.

Сроки, указанные в первом абзаце настоящего подраздела, не распространяются на дворовые территории, включенные в резервный список и подлежащие благоустройству при наличии экономии бюджетных средств на текущий финансовый год.

3.4. Главный администратор доходов обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Главный администратор доходов обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации МО Нолинское городское поселение данных о поступивших от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. При этом наименование лиц не опубликовывается.

Главный администратор доходов обеспечивает направление данных о поступивших от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. На сумму фактических поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств – администрации МО Нолинское городское поселение (далее – главный распорядитель бюджетных средств) с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.7. Средства муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах, предусматриваются в бюджете муниципального образования Нолинское городское поселение главному распорядителю бюджетных средств при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ в размере, установленном в разделе 2 настоящего Порядка.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется только на финансирование перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного уполномоченной общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Возврат аккумулированных средств
4.1. Главный администратор доходов в срок до 31 декабря текущего года обеспечивает возврат остатка не использованных до 20 декабря текущего года аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах), внесшим средства на благоустройство дворовой территории, в порядке, установленном действующим законодательством, при условии:

4.1.1. Экономии денежных средств по итогам проведения процедур закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.1.2. Не исполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.1.3. Не предоставления подрядной организации доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории.

4.1.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы или иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Возврат остатка неиспользованных средств (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, внесшего средства на благоустройство дворовой территории, с указанием банковских реквизитов для возврата средств либо на основании заявления иного лица, уполномоченного на то решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Контроль за расходованием аккумулированных денежных средств
5.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, государственными и муниципальными органами финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными.

Приложение №3

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ

1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт дворовых проездов(тротуаров);

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора.

2.
Дополнительный
перечень
видов
работ
по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- устройство гостевой стоянки (автомобильных парковок);

- оборудование детской (игровой) площадки;

- оборудование спортивной площадки;

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);

- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;

- обрезку деревьев и кустов;

- уборку сухостойных деревьев;

-демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев;

- устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников;

- устройство площадок для выгула животных;

- устройство велопарковок;

- устройство (ремонт) лестниц;  

- ремонт подпорных стенок;

- и иные виды работ.

3.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по благоустройству дворовых территорий, определяются следующим образом:

В случае, если работы по благоустройству дворовых территорий предусматривают
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений нормативная стоимость(единичные расценки) работ определяется проектно-сметным методом с применением сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, выпуск 2020г., Утверждены приказом Минстроя России от 08.04.2020г.№195/пр) с пересчетом в текущие цены индексами Минстроя России.

4.Ориентировочная стоимость работ:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни

	Вид работ
	Единица измерения
	Сумма на единицу измерения, 

тыс. руб.

	Ремонт дворовых проездов 
	1 м2
	2,3

	Обеспечение освещения дворовых территорий
	1 светильник
	25,0

	Установка скамеек
	шт.
	9,0

	Установка урн
	шт.
	4,0

	Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой)
	1 м2
	3,2

	Установка бордюрных камней
	п.м.
	1,5

	Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки)
	1 м2
	3,5

	Оборудование детской (игровой) площадки
	площадка
	575,5

	Оборудование спортивной площадки
	площадка
	650,0

	Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы)
	усл.ед
	3,9

	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб
	п.м.
	2,0

	Обрезка деревьев и кустов
	шт.
	0,2

	Уборка сухостойных деревьев
	шт.
	9,5

	Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев
	постройка
	163,1

	Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров мусоросборников
	площадка
	42,0

	Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью
	1 м2
	1,4

	Устройство площадок для выгула животных
	1 м2
	1,2

	Устройство велопарковок
	на 16 мест
	126,7

	Устройство(ремонт)лестниц
	1 м2
	3,0

	Ремонт подпорных стенок
	1 м3
	80,0


Приложение 4

к Программе"Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройств

	№
	Наименование, адрес
	Кадастровый номер
	Пло-щадь участка в кв.м
	Степень благоустройства территорий

	
	
	
	
	твердое покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	МАФ
	освещение

	Места массового отдыха населения

	1
	Городской сквер на перекрестке ул. Ленина и ул. Первомайская  
	43:21:010148:486
	4730
	есть
	есть
	есть
	есть

	2
	Рыночная площадь
	43:21:010147:297
	3875
	есть
	нет
	нет
	нет

	3
	Сквер по ул. К.Маркса со скейт-площадкой, площадкой для игры в теннис  и волейбол
	43:21:010146:396
	2872
	есть
	есть
	есть
	есть

	4
	Площадь у районного дома культуры
	
	1500
	нет
	нет
	нет
	есть

	5
	Стадион
	43:21:010147:100
	13494
	есть
	есть
	есть
	есть

	6
	Парк им. Гагарина
	43:21:010147:316
	102 570  
	нет
	нет
	нет
	нет

	7
	Городской парк культуры и отдыха
	
	22500
	нет
	нет
	нет
	нет

	8
	Городской лес с прекрасными лыжными трассами, тропой здоровья к роднику
	43:21:010107:240
	80965
	нет
	нет
	нет
	нет

	9
	Сквер на перекрестке ул. Ленина и ул. Федосеева с памятником воинам гражданской войны
	
	103
	есть
	нет
	нет
	нет

	10
	Сквер по ул. К. Маркса, 17 с беседкой
	43:21:010145:304
	70
	есть
	нет
	есть
	есть

	11
	Сквер на перекрестке ул. Фрунзе и К. Маркса
	43:21:010143:292
	135
	есть
	есть
	есть
	есть

	Территории общего пользования

	№
	Наименование, адрес
	Пло-щадь участка в кв.м
	Степень благоустройства

	
	
	
	твердое покрытие
	освещенность

	12
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска , ул. Ленина
	16476
	есть
	есть

	13
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Пригородная
	7876
	есть
	есть

	14
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. К. Маркса
	5294,4
	есть
	есть

	15
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Спартака
	4894,3
	есть
	есть

	16
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. М.Горького
	1422
	есть
	есть

	17
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Федосеева
	17378,8   
	есть
	есть

	18
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Фрунзе
	12148,2   
	есть
	есть

	19
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Коммуны
	57934,9   
	есть
	есть

	20
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, ул. Первомайская
	11335,1   
	есть
	есть

	21
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, пер. Загородный
	2640
	нет
	нет

	22
	Тротуары  , ул. Ленина
	54714,0  
	есть
	есть

	23
	Тротуары  , ул. К.Маркса
	5720,4  
	есть
	есть

	24
	Тротуары  , ул. Спартака
	3735,6  
	есть
	есть

	25
	Тротуары  , ул. М.Горького
	502,2  
	есть
	есть

	26
	Тротуары  , ул. Фрунзе
	2471,8
	есть
	есть

	27
	Тротуары  , ул. Коммуны
	4836,5  
	есть
	есть

	28
	Тротуары  , ул. Первомайская
	4386,4  
	есть
	есть

	29
	Тротуары, проезд между ул. Федосеева и ул. Коммуны
	187,5
	нет
	нет

	30
	Территория закрытого кладбища, г Нолинск, ул. Ленина 43:21:010120:64
	40691
	есть
	нет

	31
	Территория закрытого кладбища, г Нолинск 43:21:010120:60
	25668
	есть
	нет


Приложение 4.1

к Программе"Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

	Территории общего пользования

	№
	Наименование, адрес
	Пло-щадь участка в кв.м
	Степень благоустройства

	
	
	
	твердое покрытие
	освещенность

	1
	Автомобильная дорога общего пользования в границах г. Нолинска, пер. Загородный
	2640
	нет
	нет


Приложение 4.2

к Программе"Формирование современной 

городской среды" на 2018-2024 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году

	№
	Наименование, адрес
	Кадастровый номер
	Пло-щадь участка в кв.м
	Степень благоустройства территорий

	
	
	
	
	твердое покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	МАФ
	освещение

	Места массового отдыха населения

	1
	Городской сквер на перекрестке ул. Ленина и ул. Первомайская  
	43:21:010148:486
	4730
	есть
	есть
	есть
	есть


Приложение 4.3

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

	Территории общего пользования

	№
	Наименование, адрес
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства

	
	
	
	твердое покрытие
	освещенность

	1
	Тротуары по ул. Первомайская от ул. Бехтерева до ул. Ильинская (нечетная сторона) 
в г. Нолинске
	855  
	есть
	есть


Приложение 4.4

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

	Территории общего пользования 

	№
	Наименование общественной территории
	Площадь благоустройства  кв.м
	Местонахождение общественной территории

	1
	Пешеходная зона
	470,465
	Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. М. Горького (от ул. Коммуны до ул. Фрунзе (четная сторона))


Приложение 4.5

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2023 году

	Территории общего пользования 

	№
	Наименование общественной территории
	Местонахождение общественной территории

	1
	Тротуары
	Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, по ул. Федосеева от дома № 37 до дома №39  и вдоль проезда между улицами Коммуны и Федосеева от ул. Коммуны до входа №2 в детский сад "Солнышко от ул. Коммуны до входа №2  детского сада «Солнышко»


Приложение 4.6
к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2024 году

	Территории общего пользования 

	№
	Наименование общественной территории
	Местонахождение общественной территории

	1
	Тротуары
	Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, по ул. Ленина от улицы Фрунзе до ул. Коммуны (по четной стороне).

	2
	Арт объект
	Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. М. Горького (от ул. Коммуны до ул. Фрунзе (четная сторона)) «Поляна одуванчиков»


Приложение 4.7
к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2025 году

	Территории общего пользования 

	№
	Наименование общественной территории
	Местонахождение общественной территории

	1
	Тротуары
	Кировская обл., Нолинский р-н, г. Нолинск, по ул. Ленина от улицы Фрунзе до ул. Федосеева (по четной стороне).


Приложение 4.8
к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2026 году

	Территории общего пользования 

	№
	Наименование общественной территории
	Местонахождение общественной территории

	1
	Тротуары
	Кировская обл, Нолинский р-н, г. Нолинск, по нечетной стороне ул. Федосеева от проезда между улицами Федосеева и Коммуны до ул. Заводская г. Нолинске 


Приложение 5

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	
	
	
	
	
	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	освеще-ние

	1
	Безымянная,3
	до1917
	2
	6/15
	43:21:010147:19
	889,1
	грунт
	нет
	нет

	2
	Бехтерева, 13
	1978
	3
	21/51
	43:21:010128:8
	2191
	асфальт
	нет
	нет

	3
	Бехтерева,23
	1991
	3
	10/16
	43:21:010127:11
	2250
	асфальт
	нет
	нет

	4
	Дзержинского, 15
	1963
	2
	16/41
	43:21:010151:1
	2668,3
	грунт
	нет
	нет

	5
	Дзержинского,23
	1942
	2
	12/12
	43:21:010139:29
	1650
	грунт
	нет
	нет

	6
	Дзержинского, 25
	1972
	2
	12/15
	43:21:010139:30
	1163
	грунт
	нет
	нет

	7
	Дзержинского, 41
	до 1917
	2
	5/3
	43:21:010132:9
	548
	грунт
	нет
	нет

	8
	Дзержинского, 60
	1970
	2
	12/26
	43:21:010110:21
	1680
	грунт
	нет
	нет

	9
	Дзержинского, 62
	 
	2
	8/10
	43:21:010110:20
	1739
	грунт
	нет
	нет

	10
	Дзержинского, 64
	1971
	2
	12/19
	43:21:010110:19
	2590
	грунт
	нет
	нет

	11
	Заводская,2
	1988
	3
	24/51
	43:21:010102:3
	22570
	б.плиты
	нет
	есть

	12
	Заводская,4
	1990
	3
	24/71
	
	
	асфальт
	нет
	есть

	13
	Заводская,6
	1993
	3
	24/64
	
	
	асфальт
	нет
	есть

	14
	Ильинская,26
	1993
	4
	12/32
	43:21:010113:26
	1495
	асфальт
	нет
	нет

	15
	К.Либкнехта,1а
	1959
	2
	9/ 20
	43:21:010151:6
	1790
	грунт
	нет
	нет

	16
	К.Либкнехта,2
	 
	2
	8/8
	43:21:010148:27
	852
	грунт
	нет
	нет

	17
	К.Либкнехта,3
	1961
	2
	8/20
	43:21:010151:3
	935
	грунт
	нет
	нет

	18
	К.Либкнехта,5
	1959
	2
	9/24
	 43:21:010151:2
	 963,1
	грунт
	нет
	нет

	19
	К.Либкнехта,7
	1953
	2
	6/6
	43:21:010149:16
	1038
	грунт
	нет
	нет

	20
	К.Либкнехта,23
	до 1917
	2
	16/40
	43:21:010149:1
	2364
	асфальт
	нет
	нет

	21
	К.Маркса,1а
	1965
	2
	8/28
	43:21:010139:17
	1377
	грунт
	нет
	нет

	22
	К.Маркса,6б
	1966
	2
	12/21
	43:21:010139:7
	3675
	грунт
	нет
	нет

	23
	К.Маркса,8а
	1966
	2
	12/19
	
	
	
	
	

	24
	К.Маркса,17
	до 1917
	2
	9/29
	43:21:010145:1
	1638
	грунт
	нет
	нет

	25
	К.Маркса,18а
	1974
	2
	8/13
	43:21:010144:22
	827
	грунт
	нет
	нет

	26
	К.Маркса, 20
	до 1917
	2
	3/3
	43:21:010144:27
	1449
	грунт
	нет
	нет

	27
	К.Маркса, 30
	1970
	2
	8/6
	43:21:010143:38
	1024
	грунт
	нет
	нет

	28
	К.Маркса,42
	1982
	2
	8/20
	43:21:010143:14
	1765
	асфальт
	нет
	нет

	29
	Коммуны,4
	до 1917
	2
	5/5
	43:21:010146:27
	799
	грунт
	нет
	нет

	30
	Коммуны,9
	до 1917
	2
	17/13
	43:21:010145:8
	1816
	грунт
	нет
	нет

	31
	Коммуны,9а
	1958
	2
	4/2
	
	
	грунт
	нет
	нет

	32
	Коммуны,11
	до 1917
	2
	4/5
	43:21:010145:11
	565
	грунт
	нет
	нет

	33
	Коммуны,15
	1955
	2
	20/48
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	нет
	нет

	34
	Коммуны,17
	до 1917
	1
	4/9
	43:21:010140:6
	407
	грунт
	нет
	нет

	35
	Коммуны,18а
	1959
	2
	9/17
	43:21:010129:36
	1563
	грунт
	нет
	нет

	36
	Коммуны,18 б
	1962
	2
	8/ 6
	43:21:010129:35
	1122
	асфальт
	нет
	нет

	37
	Коммуны,19
	1968
	2
	12/25
	43:21:010140:27
	1547
	асфальт
	нет
	нет

	38
	Коммуны, 20
	до 1917
	2
	2/4
	43:21:010130:12
	1127
	грунт
	нет
	нет

	39
	Коммуны,21
	до 1917
	2
	10/13
	43:21:010140:1
	1504
	грунт
	нет
	нет

	40
	Коммуны,21а
	до 1917
	1
	3/7
	
	
	грунт
	нет
	нет

	41
	Коммуны,23
	1956
	2
	8/17
	43:21:0101131:7
	896
	асфальт
	нет
	нет

	42
	Коммуны, 38
	1984
	5
	19/80
	43:21:010105:89
	2101
	асфальт
	нет
	есть

	43
	Коммуны, 42
	1985
	5
	60/131
	43:21:010105:23
	3986
	асфальт
	есть
	есть

	44
	Коммуны, 44
	1989
	2
	18/38
	43:21:010105:8
	5117
	асфальт
	есть
	есть

	45
	Коммуны, 48
	1987
	2
	18/33
	43:21:010105:3
	5868
	асфальт
	нет
	есть

	46
	Коммуны,50
	1993
	3
	27/79
	43:21:010105:2
	2408
	асфальт
	нет
	есть

	47
	Коммуны, 50а
	1995
	3
	27/79
	43:21:010105:5
	4775
	асфальт
	есть
	есть

	48
	Коммуны,52
	1990
	2
	18/59
	43:21:010105:1
	3374,6
	асфальт
	есть
	есть

	49
	Коммуны, 55
	1975
	2
	16/37
	43:21:010106:7
	3990
	асфальт
	нет
	нет

	50
	Коммуны,57
	1977
	2
	16/45
	
	
	асфальт
	нет
	нет

	51
	Коммуны,57а
	1987
	2
	 8/25
	43:21:010106:433
	1828
	асфальт
	нет
	нет

	52
	Коммуны,58
	1994
	3
	27/63
	43:21:010102:5
	12816
	асфальт
	есть
	есть

	53
	Коммуны.59
	1984
	2
	18/45
	43:21:010106:434
	2998
	асфальт
	есть
	есть

	54
	Кузнецкая,6
	1990
	2
	12/28
	43:21:010153:11
	2000
	асфальт
	нет
	есть

	55
	Кузнецкая,8
	1994
	3
	18/38
	43:21:010153:8
	3986
	б.плиты
	есть
	есть

	56
	Советская,11
	1994
	3
	18/31
	
	
	
	
	

	57
	Курнакова,12
	1952
	2
	  4/8
	43:21:010131:27
	863
	грунт
	нет
	нет

	58
	Курнакова,20
	1964
	2
	12/29
	43:21:010129:38
	1655
	асфальт
	нет
	нет

	59
	Курнакова,47
	1995
	3
	12/30
	43:21:010142:1
	1012
	асфальт
	нет
	есть

	60
	Ленина, 5
	1956
	2
	7/11
	43:21:010146:28
	696
	грунт
	нет
	нет

	61
	Ленина, 5а
	1956
	2
	4/5
	43:21:010146:22
	2025
	грунт
	нет
	нет

	62
	Ленина,6
	до 1917
	2
	10/9
	43:21:010139:29
	1584
	грунт
	нет
	нет

	63
	Ленина,11
	до 1917
	2
	8/10
	43:21:010148:19


	1735


	грунт


	нет


	нет



	64
	Ленина, 11 б
	до 1917
	2
	5/11
	
	
	
	
	

	65
	Ленина,12
	до 1917
	2
	6/7
	43:21:010139:29
	1584
	грунт
	нет
	нет

	66
	Ленина,14а
	1988
	3
	27/50
	43:21:010145:18
	3505
	асфальт
	есть
	есть

	67
	Ленина, 15
	до 1917
	2
	9/20
	43:21:010148:2
	1872
	грунт
	нет
	нет

	68
	Ленина, 17
	до 1917
	2
	1/1
	43:21:010147:6
	1269
	грунт
	нет
	нет

	69
	Ленина, 18
	до 1917
	2
	6/13
	43:21:010145:26
	1046
	грунт
	нет
	нет

	70
	Ленина, 19
	до 1917
	2
	5/8
	43:21:010147:4
	1528
	грунт
	нет
	нет

	71
	Ленина, 21
	до 1917
	2
	4/19
	43:21:010147:2
	1244
	грунт


	нет


	нет

	72
	Ленина, 21а
	до 1917
	2
	8/13
	
	
	
	
	

	73
	Ленина,22
	до 1917
	2
	11/17
	43:21:010145:32
	1597
	грунт
	нет
	нет

	74
	Ленина, 23
	до 1917
	2
	7/8
	43:21:010147:33
	1315
	грунт
	нет
	нет

	75
	Ленина, 24а
	до 1917
	2
	4/4
	43:21:010146:28
	696
	грунт
	нет
	нет

	76
	Ленина, 38
	до 1917
	2
	8/9
	43:21:010146:15


	1531
	грунт
	нет
	нет

	77
	Ленина, 38а
	до 1917
	2
	3/8
	
	
	
	
	

	78
	Ленина, 42
	1966
	4
	32/53
	43:21:010146:18
	3680
	асфальт
	есть
	есть

	79
	Ленина, 98
	до 1917
	2
	10/8
	43:21:010123:1
	2055
	грунт
	нет
	нет

	80
	Октяборьская,4
	1975
	2
	10/36
	43:21:10106:439
	2998
	грунт
	нет
	нет

	81
	Октябрьская,27
	1972
	2
	12/ 32
	43:21:010110:18
	3089
	асфальт
	нет
	нет

	82
	 Первомайская, 2
	до 1917
	2
	5/19
	43:21:010153:23
	859
	грунт
	нет
	нет

	83
	Первомайская,6
	до 1917
	2
	5/11
	43:21:010153:3
	641
	грунт


	нет


	нет

	84
	Первомайская,6а
	 до 1917
	2
	4/11
	
	
	
	
	

	85
	Первомайская,7
	до 1917
	1
	4/9
	43:21:010152:12
	1502
	грунт
	нет
	нет

	86
	Первомайская,8
	до 1917
	1
	2/7
	43:21:010149:4
	834
	грунт
	нет
	нет

	87
	Первомайская,10
	до 1917
	2
	6/13
	43:21:010148:8
	571
	грунт
	нет
	нет

	88
	Первомайская,13
	до 1917
	2
	9/14
	43:21:010149:26
	795
	грунт
	нет
	нет

	89
	Первомайская,14
	до 1917
	2
	8/6
	43:21:010145:3
	413
	грунт
	нет
	нет

	90
	Первомайская,15
	до 1917
	2
	4/3
	43:21:010149:27
	528
	грунт
	нет
	нет

	91
	Первомайская,17
	до 1917
	2
	4/12
	43:21:010149:36
	748
	грунт
	нет
	нет

	92
	Первомайская,20
	1967
	2
	16/25
	43:21:010144:2
	1909
	асфальт
	есть
	нет

	93
	Первомайская,22
	1969
	2
	12/24
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	есть
	нет

	94
	Первомайская,23
	до 1917
	2
	5/16
	43:21:010145:23
	2033
	грунт


	нет
	нет

	95
	Первомайская,23а
	до 1917
	2
	6/12
	
	
	
	
	

	96
	Первомайская,27а
	1959
	2
	8/12
	43:21:010144:21
	949
	грунт
	нет
	нет

	97
	Первомайкая,28
	1959
	2
	6/10
	43:21:010140:3
	736
	грунт
	нет
	нет

	98
	Первомайская,30
	1994
	3
	10/24
	43:21:010131:10
	1003
	асфальт
	есть
	есть

	99
	Первомайская,33а
	1958
	2
	5/12
	43:21:010140:17
	972,8
	грунт
	нет
	нет

	100
	Первомайская,37
	1992
	3
	27/56
	43:21:010140:9
	3189
	б.плиты
	есть
	есть

	101
	Первомайская,56
	1970
	2
	12/25
	43:21:010110:5
	1314
	грунт
	нет
	нет

	102
	Первомайская,58
	1975
	2
	8/15
	43:21:10106:438
	2167
	асфальт
	нет


	нет

	103
	Первомайская,60
	1976
	2
	16/33
	43:21:10106:437
	2013
	асфальт
	нет


	нет

	104
	Первомайская,62
	1976
	2
	16/36
	43:21:10106:436
	2823
	грунт
	нет
	нет

	105
	Первомайская,64
	 1976
	2
	19/33
	43:21:10106:435
	2989
	грунт
	нет
	нет

	106
	Первомайская,66
	1980
	3
	26/70
	43:21:010106:3
	7155
	асфальт
	есть
	есть

	107
	Первомайская,71
	1967
	1
	12/18
	43:21:010110:48
	2771
	грунт
	нет
	нет

	108
	Первомайская,73
	 1990
	2
	8/ 24
	43:21:010110:25
	2866
	грунт
	нет
	нет

	109
	Первомайская,75
	1970
	2
	12/22
	43:21:010110:14
	1405
	грунт
	нет
	нет

	110
	Первомайская,77
	1968
	2
	12/24
	43:21:010110:15
	1977
	грунт
	нет
	нет

	111
	Первомайская,77а
	1990
	2
	18/ 35
	43:010106:12
	7338
	асфальт
	есть
	есть

	112
	Первомайская,77 б
	1992
	3
	27/63
	
	
	
	
	

	113
	Первомайская,79
	1968
	2
	21/20
	43:21:010110:17
	2533
	грунт
	нет
	нет

	114
	Первомайская,81
	1980
	2
	13/24
	43:21:010110:16
	1652
	грунт
	нет
	нет

	115
	П.Бульварная.2
	1959
	2
	8/11
	43:21:010148:26
	716,1
	грунт
	нет
	нет

	116
	Пригородная,24
	1962
	2
	8/18
	43:21:010135:18
	3236
	грунт
	нет
	нет

	117
	Садовая,39
	1991
	2
	8/27
	43:21:010129:57
	778
	асфальт
	нет
	нет

	118
	Советская,1а
	1945
	2
	6/8
	43:21:010152:6
	839
	грунт
	нет
	нет

	119
	Советская,2
	до 1917
	2
	5/8
	43:21:010149:20
	782
	грунт
	нет
	нет

	120
	Советская,7
	1994
	2
	12/32
	43:21:010152:3
	1394,2
	асфальт
	есть
	есть

	121
	Советская,15
	до 1917
	2
	4/6
	43:21:010157:7
	1549
	грунт
	нет
	нет

	122
	Советская,18
	1961
	2
	8/30
	43:21:010153:5
	1564
	грунт
	нет
	нет

	123
	Советская,19
	1960
	2
	9/17
	43:21:010147:15
	1501
	грунт
	нет
	нет

	124
	Советская,20
	1970
	2
	19/33
	43:21:010153:56
	973
	грунт
	нет
	нет

	125
	Советская, 21
	до 1917
	2
	6/5
	43:21:010153:2
	1639
	асфальт
	нет
	нет

	126
	Советская,23
	до 1917
	2
	4/7
	43:21:010153:2
	1639
	грунт
	нет
	нет

	127
	Советская,24
	до 1917
	2
	7/8
	43:21:010147:17
	1048
	грунт
	нет
	нет

	128
	Спартака,7
	 1963
	2
	4/8
	43:21:010144:52
	938
	грунт
	нет
	нет

	129
	Спартака,8
	1963
	2
	8/20
	43:21:010132:21


	5568


	грунт


	нет


	нет



	130
	Спартака,10
	1963
	2
	12/29
	
	
	
	
	

	131
	Спартака,11а
	1963
	2
	8/14
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	нет
	нет

	132
	Спартака,15
	до 1917
	1
	3/5
	43:21:010143:29
	1264
	грунт
	нет
	нет

	133
	Спартака,19
	1971
	2
	12/28
	43:21:010143:27
	2717
	асфальт
	нет
	нет

	134
	Спартака,22
	до 1917
	1
	3/1
	43:21:010140:16
	1472
	грунт
	нет
	нет

	135
	Спартака, 22а
	до 1917
	1
	2/5
	
	
	
	
	

	136
	Федосеева,3а
	до 1917
	2
	5/12
	43:21:010146:18
	3680
	грунт
	нет
	нет

	137
	Федосеева,3 б
	 1971
	2
	12/28
	
	
	асфальт
	есть
	есть

	138
	Федосеева,30
	 1988
	2
	16/47
	43:21:010117:9


	6007


	грунт


	есть
	есть

	139
	Федосеева,32
	 1960
	2
	11/19
	
	
	
	
	

	140
	Федосеева,31
	1957
	2
	6/8
	43:21:010105:12
	2225
	грунт
	нет
	нет

	141
	Фрунзе,4а
	 1971
	2
	12/31
	43:21:010146:9
	2387
	асфальт
	есть
	есть

	142
	Фрунзе,9а
	1958
	2
	8/17
	43:21:010141:16
	531,9
	грунт
	нет
	нет

	143
	Фрунзе,10
	до 1917
	2
	5/14
	43:21:010141:1
	1142
	грунт
	нет
	нет

	144
	Фрунзе,12
	до 1917
	2
	7/7
	43:21:010143:8
	2941
	грунт
	нет
	нет

	145
	Фрунзе,12б
	до 1917
	2
	14/13
	43:21:010143:7
	1252
	грунт
	нет
	нет

	146
	Фрунзе,14
	до 1917
	2
	4/14
	43:21:010142:14
	772,3
	грунт
	нет
	нет

	147
	Фрунзе,17
	1991
	2
	8/11
	43:21:010129:27
	948
	б.плиты
	есть
	есть

	148
	Фрунзе,45
	1983
	5
	69/151
	43:21:010105:20
	4026
	асфальт
	есть
	есть

	149
	Фрунзе,47
	1985
	5
	57/121
	43:21:010105:21
	5371
	б.плиты
	есть
	есть

	150
	п. Фрунзе,2
	1950
	2
	8/15
	43:21:010128:42
	303
	грунт
	нет
	нет

	151
	Чапаева,5
	1997
	2
	4/13
	43:21:010108:11
	3292
	грунт
	нет
	нет

	152
	Чапаева,6 б
	1988
	2
	18/29
	43:21:010107:21
	4880
	асфальт
	есть
	нет

	153
	Чапаева,19а
	1983
	2
	8/8
	43:21:010108:4
	1963
	грунт
	нет
	нет

	154
	Чапаева,21
	1977
	2
	12/26
	43:21:010108:46
	3932
	грунт
	нет
	нет

	155
	п.Яранский2
	1959
	2
	8/16
	43:21:010131:22
	961
	грунт
	нет
	нет

	156
	п.Яранский,5
	1966
	2
	12/ 21
	43:21:010131:24
	814
	грунт
	нет
	нет

	157
	п.Яранский,6
	1959
	2
	6/10
	43:21:01010131:28
	1402
	грунт
	нет
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	3844 чел.
	
	322 281


	
	
	


Приложение 5.1

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году 

	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	
	
	
	
	
	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	освеще-ние

	1
	Коммуны,58
	1994
	3
	27/63
	43:21:010102:5
	12816
	асфальт
	есть
	есть

	2
	Первомайская,22
	1969
	2
	12/24
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	есть
	нет

	3
	Спартака,11а
	1963
	2
	8/14
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	нет
	нет

	4
	Фрунзе,47
	1985
	5
	57/121
	43:21:010105:21
	5371
	б.плиты
	есть
	есть


Приложение 5.2

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году 

	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	
	
	
	
	
	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	освеще-ние

	1
	К.Маркса,6б
	1966
	2
	12/21
	43:21:010139:7
	3675
	грунт
	нет
	нет

	2
	К.Маркса,8а
	1966
	2
	12/19
	
	
	
	
	

	3
	Коммуны, 50а
	1995
	3
	27/79
	43:21:010105:5
	4775
	асфальт
	есть
	есть


Приложение 5.3

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году 

	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	
	
	
	
	
	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	освеще-ние

	1
	Первомайская,77а
	1990
	2
	18/ 35
	43:010106:12
	7338
	асфальт
	есть
	есть

	2
	Первомайская,77 б
	1992
	3
	27/63
	
	
	
	
	


Приложение 5.4

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году 

	№
	Адрес дворовой территории

	1
	Кировская обл., Нолинский   р-н,  г. Нолинск, ул. Заводская, д. 2


Приложение 5.5

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году

	№
	Адрес дворовой территории

	1
	Кировская обл., Нолинский   р-н,  г. Нолинск, ул. Спартака, д. 19


Приложение 5.6
к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025 году

	№
	Адрес дворовой территории

	1
	Кировская обл., Нолинский   р-н,  г. Нолинск, ул. Коммуны , д.42


Приложение № 6 

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы (форма)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления

	№

п/п
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Адрес объекта недвижимого имущества
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, кв. м

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления формируется на основании результатов инвентаризации соответствующих территорий,  проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом правительства Кировской области.

Приложение № 7 

к Программе "Формирование современной 

городской среды" на 2018-2030 годы (форма)

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, для заключения соглашений об их благоустройстве не позднее 2030 года за счет средств собственников

	№

п/п
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Адрес объекта недвижимого имущества
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, кв. м

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, для заключения соглашений об их благоустройстве не позднее 2024 года за счет средств собственников в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления формируется на основании результатов инвентаризации соответствующих территорий,  проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом правительства Кировской области.
