АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2024_							                          № 29 __
г. Нолинск 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2024 -2026 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 24.10.2019 № 494 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области», администрация  МО Нолинское городское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2024 -2026 годы (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановления:
от 12.07.2023  № 144  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2023-2025  годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством  и подлежит обнародованию.

Глава администрации МО   
Нолинское городское поселение					Д.В. Кудрявцев

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по социально-
экономическому развитию, 
экономическому
 и бюджетному планированию и 
бухгалтерскому учету						         Л.С. Шибанова

Правовая экспертиза проведена:

Главный специалист по общим и 
юридическим вопросам						И.В. Никулина



Разослать: в дело — 2, специалисту по социально-экономическому развитию, экономическому и  бюджетному планированию и бухгалтерскому учету,прокуратура, на информационные стенды, официальный сайт администрации г. Нолинска (нолинск-адм.ру), Министерство юстиции.











УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО Нолинское городское поселение
от 24.01.2024   №  29


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2024-2026 годы

	Ответственный     
исполнитель       
муниципальной  
программы         
	Администрация муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области

	Цели              
муниципальной   
программы         
	 Основными целями Программы являются: повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного и эстетического состояния округа; повышение комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания жителей.

	[bookmark: _Hlk155700925]Задачи            
муниципальной программы         
	[bookmark: _Hlk155706187]1. Обеспечение условий для проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;
3.   Обеспечение условий для участия населения города в социальной   газификации в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина («догазификации»);
4. Проведение ремонтных и (или) неотложных аварийно-восстановительных работ на муниципальных объектах Нолинского городского поселения;
5. Содержание, строительство, ремонт и модернизация системы уличного освещения;
6.  Повышение экологической безопасности населения;
7. Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию общественных территорий;
8.Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности.
9. Проведение ремонта объекта бытового обслуживания (здание бани)

	Целевые показатели
эффективности     
реализации        
муниципальной   
программы         
	- протяженность отремонтированных,  построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию  в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;
- доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- количество домохозяйств, подключенных к централизованной системе газоснабжения города в отчетном году;
-  площадь муниципального жилого фонда, пригодного для проживания;
- количество объектов, находящихся в муниципальной собственности,  восстановленных в результате ликвидации чрезвычайной ситуации;
- доля энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения;
-  количество созданных мет (площадок) накопления;
-  объем	ликвидированных  несанкционированных свалок;
- площадь 	общественных территорий(скверы, парки, спортивные площадки и т.д.), подлежащих санитарной очистке и содержанию	 на постоянной основе;
- площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе;
- уничтожение борщевика Сосновского  на территории Нолинского городского поселения;
- проведение мероприятий по содержанию зеленого хозяйства;
- численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности.
- реализация мероприятий, направленных на
благоустройство населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, реализуемых в рамках финансовой поддержки из областного бюджета
- Количество отремонтированных объектов бытового обслуживания (здание бани)1 шт.

	Этапы   и    сроки
реализации        
муниципальной   
программы         
	2024   -    2026    годы.   
 Выделения    этапов    не предусматривается.                                    

	Объемы            
ассигнований      
муниципальной   
программы         
	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 – 2026 годах составит  31 305,153 тыс.  рублей,  в том числе:
-  средства областного бюджета –14 782,70   тыс. рублей;
-  средства местного бюджета – 16 522,453 тыс. рублей.           

2024 год  всего – 21 146,753 тыс. рублей, из них: 
-  средства областного бюджета –  14662,7 тыс. рублей;
-  средства местного бюджета – 6484,053 тыс. рублей.                                

2025 год  всего  -  5265,80 тыс. рублей, из них: 
-  средства областного бюджета –  60 тыс. рублей;
 -  средства местного бюджета – 5205,8 тыс. рублей.

2026 год  всего –  4892,60 тыс. рублей,  из них: 
-  средства областного бюджета – 60 тыс. рублей;
-  средства местного бюджета – 4832,60 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные
результаты        
реализации        
муниципальной   
программы         
	1. Повышение показателей надежности и бесперебойности водоснабжения;
2. Стабильность доли населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
3. Увеличение количества домохозяйств, подключенных к централизованной системе газоснабжения города 
4. Сохранность площади муниципального жилого фонда, пригодного для проживания;
5. Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения;
6. Увеличение количества мест (площадок) для накопления ТКО, соответствующих нормам СанПиН;
7. Сокращение объемов несанкционированных свалок;
8. Увеличение	площади	общественных территорий (скверы, парки, спортплощадки и т.д.), подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной	основе;
9. Сохранение площади закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе;
10. Уничтожение борщевика Сосновского  на территории Нолинского городского поселения
11.  Сохранение  зеленого хозяйства 	 на территории Нолинского городского поселения;
12. Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности.
13. Реализация мероприятий, направленных на благоустройство  Нолинского городского поселения,
реализуемых в рамках финансовой поддержки из областного бюджета
14. Ремонт объекта бытового обслуживания (здание бани)



Приоритеты муниципальной политики в сферах благоустройства, охраны окружающей среды, обеспечения жителей города услугами жилищно- коммунального хозяйства нормативного качества,  цели, задачи, показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации программы


Обеспечение максимально  комфортных, безопасных  и  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха,  высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан – один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Кировской области, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.
Приоритеты муниципальной политики в сферах благоустройства, охраны окружающей среды, обеспечения жителей города качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства определенны в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2026 года, в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2026 года  и направлены на создание благоприятной окружающей среды и предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества, повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования.
К документам, формирующим правовую основу программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:
- Конституция Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный	закон	от	30.03.1999	№	52-ФЗ	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об     утверждении     государственной     программы     Российской    федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»;
- Генеральный план Нолинского городского поселения, утвержденный решением Нолинской городской Думы от 18.05.2011 № 49/257;
- Правила благоустройства в  муниципальном образовании Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области, утвержденные решением НолинскойгородскойДумы от 26.10.2017 № 3/11;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2026 года, утвержденная постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 28.04.2017 № 147;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2026 года, утвержденная постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 28.04.2017 № 148;
иные нормативно–правовые акты.

Программа	обеспечивает	реализацию	мероприятий, позволяет скоординировать действия заинтересованных сторон (носит межотраслевой характер), сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

Цели реализации программы:
-  Основными целями Программы являются: повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного и эстетического состояния округа; повышение комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания жителей.
Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи:

1. Обеспечение условий для проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;
3.   Обеспечение условий для участия населения города в социальной   газификации в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина («догазификации»);
4. Проведение ремонтных и (или) неотложных аварийно-восстановительных работ на муниципальных объектах Нолинского городского поселения;
5. Содержание, строительство, ремонт и модернизация системы уличного освещения;
6.  Повышение экологической безопасности населения;
7. Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию общественных территорий;
8.Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности.
9. Проведение ремонта объекта бытового обслуживания (здание бани)

В целях  решения указанных задач определены показатели эффективности реализации программы.

	

№п/п
	
Наименование задачи / показателя эффективности реализации программы

	
Единица измерения

	
Количественное значение и показателя эффективности реализации программы


	
	
	
	1этап
2этап

	
	
	
	
2024
	
2025
	
2026

	Задача 1 «Обеспечение условий для проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»





	1.1.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинск
	км.
	
0
	
0
	
0

	Задача 2. «Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами нормативного качества»

	2.1.
	Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
	%
	100
	100
	100

	Задача 3 «Обеспечение условий для участия поселения в государственной программе «догазификации»»

	3.1.
	Количество домохозяйств, подключенных к централизованной системе газоснабжения города в отчетном году
	ед.
	20
	20
	20

	Задача 4 «Проведение ремонтных и (или) неотложных аварийно-восстановительных работ на муниципальных объектах Нолинского городского поселения


	4.1.
	Площадьмуниципального жилого фонда, пригодного для проживания
	тыс.кв. м
	4,2
	4,2
	4,2

	4.2.
	Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности,  восстановленных в результате ликвидации чрезвычайной ситуации
	ед.
	0
	0
	0

	Задача 5 «Содержание,строительство, ремонт и модернизация системы уличного освещения»

	5.1
	Доля энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения
	%
	30
	35
	40

	 Задача 6 «Повышение экологической безопасности населения»

	6.1.
	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	6.2.
	Количество созданных мет (площадок) накопления
	шт.
	0
	0
	0

	6.3.
	Объем ликвидированных  несанкционированных свалок
	куб. м.
	40
	40
	40

	Задача 7 «Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию общественных территорий»

	7.1.
	Площадь 	общественных территорий(скверы,парки, спортивные площадки), подлежащих санитарной очистке и содержанию на постоянной основе
	тыс.кв. м.
	13,489
	13,489
	16,614

	7.2.
	Площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе
	тыс.кв. м.
	
	
	

	7.3.
	Проведение мероприятий по содержанию зеленого хозяйства
	тыс. руб.
	601
	601
	601

	7.4.
	Уничтожение борщевика Сосновского  на территории Нолинского городского поселения;
	тыс. руб.
	60,6
	60,6
	60,6

	Задача 8. «Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности»

	8.1.
	Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности
	тыс.чел.
	0,5
	0.6
	0,7

	Задача 9. Приведение качества и видов бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил

	9.1.
	Проведение ремонта объекта бытового обслуживания (здание бани)

	Тыс. руб.
	15372,7
	0
	0

	9.2.
	Количество отремонтированных объектов бытового обслуживания (здание бани)
	Шт.
	1
	0
	0



Источником информации достижения показателей эффективности программы, являются отчёты исполнителей и участников программы, анализы и статистические формы отчетов.

Методика расчета показателей эффективности программы

	
Показатель
	Ед. измерения
	Источник информации. Расчет

	Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Нолинске 
	км
	Отчет ООО «Родник»

	Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения
	%
	Отчет ООО «Родник», заключения Роспотребнадзор

	Количество домохозяйств, подключенных к централизованной системе газоснабжения города
	ед.
	Отчет «Газпром Газораспределение Киров»

	Площадь муниципального жилого фонда, пригодного для проживания
	тыс.кв.м.
	Реестр муниципальной собственности Нолинского городского поселения

	Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности,  восстановленных в результате ликвидации чрезвычайной ситуации
	ед
	Отчет администрации МО Нолинское городское поселение

	Доля энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения
	%
	Отчет администрации МО Нолинское городское поселение
	Ксбер
Дсбер= _____________×100%
     К общ
Дсбер– доля энергосберегающих светильников, в общем количестве светильников в системе наружного освещения  (%);
Ксбер– количество энергосберегающих светильников (шт);
Кобщ – общее количество светильников системы наружного освещения (шт.).

	Реализация мероприятий, направленных на
благоустройство  Нолинского городского поселения,
реализуемых в рамках финансовой поддержки из
областного бюджета. Строительство линии наружного освещения и замена светильников уличного освещения  в г. Нолинске 

	шт
	Локально сметный расчет

	Создание мест накопления (площадок)  ТКО
	тыс. руб.
	Отчет администрации МО Нолинское городское поселение

	Количество созданных мет (площадок) накопления
	шт.
	Отчет администрации МО Нолинское городское поселение

	Объем ликвидированных  несанкционированных свалок
	куб.м.
	Отчет МКП «ЧИСТОГРАД»

	Площадь общественных территорий (скверы, парки, спортплощадки и т.д), подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе
	тыс. кв. м.
	Реестр муниципальной собственности Нолинского городского поселения

	Площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе
	тыс.кв.м.
	Реестр муниципальной собственности Нолинского городского поселения

	Проведение мероприятий по содержанию зеленого хозяйства
	тыс. руб.
	Отчеты МКП, администрации МО Нолинское городское поселение

	Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности


	тыс.чел.
	Отчет  учреждений образования и культуры, организаций, предприятий города

	Количество отремонтированных объектов бытового обслуживания (здание бани)
	шт
	Отчет администрации МО Нолинское городское поселение




Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:
Протяженность отремонтированных,  построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию:
2024 год – 0,00 км.
2025 год –0,0 км.
2026 год - 0,0 км.

Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:
2024 год – 100,0 %
2025 год –100,0 %
2026 год - 100,0 %

Количество домохозяйств, подключенных к централизованной системе газоснабжения города в отчетном году:
2024 год – 20 ед.
2025 год – 20 ед.
2026 год -  20 ед.

Площадь муниципального жилого фонда, пригодного для проживания:
2024 год – 4,2 тыс. кв. м.
2025 год – 4,2 тыс. кв. м.
2026 год –4,2 тыс. кв. м.

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности,  восстановленных в результате ликвидации чрезвычайной ситуации:
2024 год – 0 ед.
2025 год – 0 ед.
2026 год -  0 ед.

Доля энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения:
2024 год – 30%
2025 год – 35%
2026 год – 40%

Строительство линии электроосвещения в г. Нолинске
2024 год -0шт.

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области:
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.
2026 год – 0 тыс. руб.

Количество созданных мет (площадок) накопления:
2024 год – 0 шт.
2025 год – 0 шт.
2026 год -  0 шт.

Объем	ликвидированных  несанкционированных свалок:
2024 год – 40 куб. м.
2025 год – 40 куб. м.
2026 год – 44 куб. м.

Площадь 	общественных территорий (скверы, парки, спортивные площадки), подлежащих санитарной очистке и содержанию	 на постоянной основе:
2024 год – 13,489 тыс. кв.м.
2025 год –13,489 тыс. кв.м.
2026 год - 16,614 тыс. кв.м.

Площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе:
2024 год – 66,359 тыс. кв.м.
2025 год –66,359 тыс. кв.м.
2026 год - 16,614 тыс. кв.м.

Проведение мероприятий по содержанию зеленого хозяйства:
2024 год –601  тыс. руб.
2025 год – 601 тыс. руб.
2026 год –601  тыс. руб.

Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га
2024 год – 2 га
2025 год-  2 га
2026 год-  2 га

Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности:
2024 год – 0,5 тыс.чел.
2025 год – 0,6 тыс. чел.
2026 год – 0,7 тыс.чел.

Количество отремонтированных объектов бытового обслуживания (здание бани).
2024 год -1 шт.
2025 год -0 шт.
2026 год -0 шт.

Ежегодно, в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, администрацией осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы и в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
По итогам реализации муниципальной программы в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, администрация представляет  главе администрации доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации

Срок реализации муниципальной  программы

Срок реализации муниципальной  программы рассчитан на 2024 - 2026 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.


Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков: 

	Негативный фактор
	Способы минимизации рисков

	Недостаточное      финансирование
(секвестирование)     мероприятий
муниципальной программы за счет
средств областного и местного бюджетов
	Определение       приоритетов       для
первоочередного финансирования;


	Несоответствие (в сторону уменьшения)            фактически достигнутых           показателей
эффективности  реализации муниципальной         программы запланированным показателям
	Проведение  ежегодного  мониторинга   и
оценки     эффективности     реализации
мероприятий муниципальной программы;
анализ  причин  отклонения   фактически
достигнутых  показателей  эффективности
реализации муниципальной программы от
запланированных;
оперативная  разработка  и   реализация
комплекса    мер,    направленных    на
повышение   эффективности    реализации
мероприятий муниципальной программы



Перечень мероприятий с объёмами и источникамифинансового обеспечения программы изложены в Приложении №1



Приложение  №1к программе


Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды  Нолинского городского поселения 
на 2024 -2026 годы»

	

Наименование мероприятий
	

Источники финансирования
	Объемфинансирования,(тыс.руб.)
	

Исполнитель, участник программы

	
	
	Втомчислепогодам
	

	
	
	
2024
	
2025
	
2026
	

	Задача 1. ««Обеспечение условий для проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

	Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Нолинск 
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	ООО «Родник», подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Целевая субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту системы водоснабжения
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 1.
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 2. «Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами нормативного качества»

	Возмещение Коммунэнерго за услуги теплоснабжения
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	МКП «ЧИСТОГРАД»

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	849,1
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 2. 
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	849,1
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 3. «Обеспечение условий для участия населения города в социальной   газификации в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина («догазификации»)

	Подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	АО «Газпром газораспределение Киров»

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 3. 
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 4 «Проведение ремонтных и (или) неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда Нолинского городского поселения»

	Ремонт муниципального жилого фонда
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	20
	20
	20
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Оплата взносов региональному оператору НКО Фонд капитального ремонта Кировской области
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	НКО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кировской области

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	175,6
	175,6
	175,6
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Оплата коммунальных услуг
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Поставщики

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	50
	50
	50
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Составление сметы (здания бани)
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	167,7
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 4
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	413,3
	245,6
	245,6
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 5 «Содержание, ремонт и модернизация системы уличного освещения»

	Оплата за потребленную энергию по договору электроснабжения с гарантирующим поставщиков
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Поставщики 

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	2400
	2646
	2400
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Оказание услуг по обеспечению работоспособности системы наружного освещения
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	510,05
	610
	610
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по заданию 5
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет





	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	2910,05
	3256
	3010
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 6 «Повышение экологической безопасности населения»

	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Ликвидированных  несанкционированных свалок
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по заданию 6 
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 7 «Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию общественных территорий»

	Содержание и ремонт объектов благоустройства Нолинского городского поселения
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	700
	1023,3
	896,2
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Содержание зеленого хозяйства Нолинского городского поселения
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	601
	601
	601
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Содержанию закрытых кладбищ на территории Нолинского городского поселения  
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	Подрядные организации

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	140
	140
	140
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	 Мероприятия по уничтожению борщевика


	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	60,0
	60,0
	60,0
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,6
	0,7
	0,7
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по задаче 7:
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет





	60,0
	60,0
	60,0
	

	
	Бюджет муниципального образования
	1441,6
	1764,9
	1637,7
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Задача 8. «Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности»

	Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	
Учреждения образования и культуры, организации и предприятия

	
	Областной бюджет





	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 8:
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Ремонт объекта бытового обслуживания (здание бани)
	Областной бюджет
	14602,7
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	770,0
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Итого по задаче 9:
Ремонт объекта бытового обслуживания (здание бани)
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет
	14602,7
	0,000
	0,000
	

	
	Бюджет муниципального образования
	770,0
	0,000
	0,000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	ВСЕГО по программе:
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Областной бюджет





	14662,7
	60
	60
	

	
	Бюджет муниципального образования
	6484,053
	5266,5
	4893,3
	

	
	Внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	Всего
	21146,753
	5326,5
	4953,3
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