АДМИНИСТРАЦИЯ МО НОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________                                                                                         № _____
г. Нолинск
 
 
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2024 годы»
 
          В  соответствии с Паспортом  национального проекта «Жилье и городская среда»,  утвержденным  президиумом  Совета  при Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам  (протокол от 24 декабря 2018 г.), руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в редакции 11.09.2019 и  приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской  Федерации  от  18.03.2019г  №162/пр  «Об  утверждении методических  рекомендаций  по  подготовке  государственных (муниципальных)  программ  субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной  городской  среды  в рамках  реализации  федерального  проекта  «Формирование комфортной  городской  среды»,  постановления  администрации МО Нолинское городское поселение от 21 июня 2017 г. № 221 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в муниципальном образовании Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области» в редакции от 11.10.2019 № 475,  протоколом общественного  обсуждения  проекта  Программы  от  ___  _______  2019 г.,    на основании  Устава  Нолинского городского поселения, администрация МО Нолинское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО Нолинское городское поселение от 30.11.2017 №455 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской  среды  на  2018-2022  годы»
2.    Утвердить  муниципальную  программу муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской  среды  на  2018-2024  годы» (прилагается).
3.  Установить,  что  в  ходе  реализации  муниципальной программы  муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области  «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  отдельные  мероприятия  могут  уточняться,  а  финансирование мероприятий  подлежит  корректировке  в  объеме  утвержденных  расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
4.    Настоящее  постановление  подлежит  официальному обнародованию на  информационном стенде Нолинской городской Думы и на официальном сайте Нолинского муниципального района Кировской области (раздел Поселения – Нолинское ГП) в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и вступает в силу после его  официального обнародования.
5.    Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Кудрявцева Д. В.
 
Глава администрации МО
Нолинское городское поселение                                             Е.И. Успенская
 
 
 
Разослать: дело – 2, Шибановой Л. С.,  информационный стенд, сайт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации МО
Нолинское городское поселение
от ___.___.2019 г. № ____
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области«Формирование современной городской среды  на 2018 - 2024 годы»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области

	Участники муниципальной программы
	-Управляющие компании города Нолинска;
-Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Товарищества собственников недвижимости, Товарищества  собственников  жилья, жилищно-строительные кооперативы города Нолинска;
- ТОС города Нолинска;
-Муниципальное казенное предприятие    «ЧИСТОГРАД»;
-Общественные  организации,  политические  партии  и движения;
- Волонтеры.

	Цель муниципальной программы
	Повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на территории муниципального образования

	Задачи  муниципальной программы
	1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018 года.
Прирост среднего значения индекса качества городской среды по муниципальному образованию к уровню 2018 года составит:
в 2019 году – 2 процента;
в 2020 году - 5 процентов;
в 2021 году - 10 процентов;
в 2022 году - 15 процентов;
в 2023 году - 20 процентов;
в 2024 году - 30 процентов.
1. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов.

	Основные мероприятия  муниципальной программы
	1. Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования;
2. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
3.   Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов;
4. Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды.

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	1. Количество обустроенных общественных пространств;
1. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
2.  Среднее значение индекса качества городской среды;
2. Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды ( %);
3. Количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
 

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2024 годы

	Объем финансового обеспечения муниципальной программы
	общий объем финансирования  
11 377,38898
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –
10061,500  тыс. рублей;
средства областного бюджета – 
349,50000 тыс. рублей;
средства местного бюджета –  
849,14798 тыс. рублей;
внебюджетные средства –
117,24100  тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты
реализации  муниципальной программы
	За период 2018-2024 годов ожидается:
1. Количество благоустроенных территорий общего пользования составит 6 единиц;
2. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 1;
3. Повышение индекса качества городской среды на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018 года;
4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – до 30 %;
5. Количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
 


 
     Муниципальная программа муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы   разработана исходя из следующих условий:
- полноты и достоверности информации;
- прозрачности и обоснованности решений органов местного самоуправления о включении территорий муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству в муниципальную программу;
- приоритета комплексности работ при проведении благоустройства;
- эффективности расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.
Программа  предусматривает  создание  максимально  комфортных, безопасных  и  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха  жителей  на территории  города  Нолинска  и  разработана   в  интересах  обеспечения
реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с  основными  положениями  генерального  плана  муниципального  образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области.
Благоустройство  -  совокупность  мероприятий,  направленных  на  создание  благоприятных,  здоровых  и  культурных  условий  жизни  и  досуга  населения  на территории  муниципального  образования,  включающих  в  себя  работы  по строительству  и  ремонту  объектов  благоустройства:  дворовых  территорий, общественных  территорий,  малых  архитектурных  форм,  надлежащему санитарному  содержанию  территорий,  освещению,  озеленению,  обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.
 
1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области
 
Одним  из  факторов,  формирующим  положительный  имидж  города, является  наличие  благоприятных,  комфортных,  безопасных  и  доступных условий  проживания  населения.  Современный  горожанин  воспринимает  всю территорию  города,  как  общественное  пространство,  и  ожидает  от  него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.
Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Нолинска было выполнено более 40 лет назад.
Проведенный в 2017 году анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории города Нолинска, выявил износ более 
80 процентов элементов благоустройства.
В  городе  Нолинске  595  многоквартирных  домов,  (без  домов блокированной  застройки  –  159);  159  многоквартирных  дома  вошли  в
региональную  программу  «Капитальный  ремонт  общего  имущества многоквартирных  домов  в  Кировской  области»,   которая  реализуется  с  2014 года.  За 2015-2019 годы  в рамках указанной региональной программы в городе Нолинске  проведен  капитальный  ремонт  39  многоквартирных  домов  на сумму 37, 96 млн. руб.       
Основная часть домов построена от 25 до 100 лет назад.    Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но  благоустройство дворов  жилищного  фонда  на  сегодняшний  день  в  целом  по  городу  Нолинску полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Не все эти  территории  благоустроены  -  освещены,  оборудованы  местами  для проведения  досуга  и  отдыха  разными  группами  населения:  спортивными площадками,  детскими  площадками,  малыми  архитектурными  формами  и  т.д.
Пришло  в  негодность  асфальтовое  покрытие  внутридомовых  проездов  и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 80 % придомовых территорий имеет высокий  физический  износ.  Недостаточно  производились  работы  во  дворах  по уходу  за  зелеными  насаждениями,  восстановлению  газонов.  Открытая система  отвода воды  находится  в  неудовлетворительном  состоянии  и  не  обеспечивает отвод  вод  в  периоды  выпадения  обильных  осадков,  что  доставляет  массу неудобств жителям  и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде  дворов  отсутствует  освещение  придомовых  территорий,  необходимый набор  малых  архитектурных  форм  и  обустроенных  площадок.  Отсутствуют специально  обустроенные  стоянки  для  автомобилей,  что  приводит  к  их хаотичной парковке.
Проблемы  восстановления  и  ремонта  асфальтового  покрытия  дворов,
озеленения,  освещения  дворовых  территорий,  ремонта  (устройства)  открытой системы отвода вод  на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые  в  последнее  время  меры  по  частичному  благоустройству дворовых  территорий  не  приводят  к  должному  результату,  поскольку  не основаны  на  последовательном  подходе  к  решению  проблемы  и  не  позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Работы по благоустройству не имеют комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.
К  благоустройству  дворовых  территорий  необходим  последовательный комплексный  подход,  рассчитанный  на  среднесрочный  период,  который предполагает  использование  программно-целевых  методов,  обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным  методом  решения  проблемы  должно  стать  благоустройство
дворовых  территорий,  которое  представляет  совокупность  мероприятий,
направленных  на  создание  и  поддержание  функционально,  экологически  и
эстетически  организованной  городской  среды,  улучшение  содержания  и
безопасности дворовых территорий.
 
           Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», исходя из минимального перечня работ, не подлежат следующие дворовые территории:
- многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2008 года (согласно «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);
- многоквартирных домов, получавших в период с 2008 по 2017 годы бюджетные средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия дворовой территории;
- многоквартирных домов, в которых отсутствует совет дома, выбранный в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, или не выбран способ управления домом.
             Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом  поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
      Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
      Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечиваются муниципальным образованием.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
 
- ремонт дворовых проездов (тротуаров);
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек и урн.
 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
 
- устройство гостевой стоянки (автомобильных парковок);
- освещение детских (игровых) и спортивных площадок;
- оборудование детской (игровой) площадки;
- оборудование спортивной площадки;
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;
- обрезку деревьев и кустов;
- уборку сухостойных деревьев;
-демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев;
- отсыпку дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью;
- устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников;
- устройство площадок для выгула животных;
- устройство велопарковок;
- иные виды работ.
 
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, не подлежащихблагоустройству в период с 2018 по 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству
 
	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Пло-щадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	
	
	
	
	
	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	освеще-ние

	1
	Коммуны, 40
	1984
	5
	80/199
	43:21:010105:25
	6345
	асфальт
	есть
	нет

	2
	Коммуны, 46
	2009
	2
	20/43
	43:21:010105:83
	2502
	тр.плитка
	есть
	нет

	3
	М.Горького, 26
	1981
	5
	70/109
	43:21:010105:28
	4257
	асфальт
	нет
	нет

	4
	М. Горького, 28
	1978
	5
	70/117
	43:21:010105:63
	2631
	асфальт
	есть
	нет

	5
	Нолинская, 1
	2012
	3
	12/22
	43:21:010101:113
	3275
	б.плиты
	есть
	нет

	6
	Нолинская, 3
	2010
	2
	18/30
	43:21:010101:110
	2599
	б.плиты
	есть
	нет

	7
	Федосеева, 31б
	2015
	2
	10/8
	43:21:010105:98
	2225
	б.плиты
	есть
	есть

	8
	Федосеева, 39
	1996
	5
	60/175
	43:21:010105:7
	6113
	асфальт
	есть
	нет

	9
	Фрунзе, 4
	1974
	5
	74/153
	43:21:010146:10
	3114
	асфальт
	нет
	нет

	10
	Фрунзе, 49
	1996
	5
	75/122
	43:21:010105:61
	3965
	асфальт
	нет
	нет

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	978 чел.
	 
	37026
	 
	 
	 


 
 
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству
 
	№
	адрес
	год построй-ки
	этаж-ность
	к-во квартир/число зарегистрированных
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства дворовых территорий

	
	покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	
	
	
	
	
	освеще-ние
	
	

	1
	Бехтерева, 13
	1978
	3
	21/51
	43:21:010128:8
	2191
	асфальт
	нет
	нет

	2
	Заводская,2
	1988
	3
	24/51
	43:21:010102:3
	22570
	б.плиты
	нет
	есть

	3
	Заводская,4
	1990
	3
	24/71
	
	
	асфальт
	нет
	есть

	4
	Заводская,6
	1993
	3
	24/64
	
	
	асфальт
	нет
	есть

	5
	К.Маркса,6б
	1966
	2
	12/21
	43:21:010139:7
	3675
	грунт
	нет
	нет

	6
	К.Маркса,8а
	1966
	2
	12/19
	
	
	
	
	

	7
	К.Маркса,42
	1982
	2
	8/20
	43:21:010143:14
	1765
	асфальт
	нет
	нет

	8
	Коммуны,15
	1955
	2
	20/48
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	нет
	нет

	9
	Коммуны, 38
	1984
	5
	19/80
	43:21:010105:89
	2101
	асфальт
	нет
	есть

	10
	Коммуны, 42
	1985
	5
	60/131
	43:21:010105:23
	3986
	асфальт
	есть
	есть

	11
	Коммуны, 44
	1989
	2
	18/38
	43:21:010105:8
	5117
	асфальт
	есть
	есть

	12
	Коммуны, 48
	1987
	2
	18/33
	43:21:010105:3
	5868
	асфальт
	нет
	есть

	13
	Коммуны,50
	1993
	3
	27/79
	43:21:010105:2
	2408
	асфальт
	нет
	есть

	14
	Коммуны, 50а
	1995
	3
	27/79
	43:21:010105:5
	4775
	асфальт
	есть
	есть

	15
	Коммуны,52
	1990
	2
	18/59
	43:21:010105:1
	3375
	асфальт
	есть
	есть

	16
	Коммуны, 55
	1975
	2
	16/37
	43:21:010106:7
	3990
	асфальт
	нет
	нет

	17
	Коммуны,57
	1977
	2
	16/45
	43:21:010106:7
	
	асфальт
	нет
	нет

	18
	Коммуны,57а
	1987
	2
	 8/25
	43:21:010106:5
	1482
	асфальт
	нет
	нет

	19
	Коммуны,58
	1994
	3
	27/63
	43:21:010102:5
	12816
	асфальт
	есть
	есть

	20
	Коммуны.59
	1984
	2
	18/45
	43:21:010106:3
	7155
	асфальт
	есть
	есть

	21
	Кузнецкая,6
	1990
	2
	12/28
	43:21:010153:11
	2000
	асфальт
	нет
	есть

	22
	Кузнецкая,8
	1994
	3
	18/38
	43:21:010153:8
	3986
	б.плиты
	есть
	есть

	23
	Советская,11
	1994
	3
	18/31
	43:21:010153:8
	
	
	
	

	24
	Курнакова,20
	1964
	2
	12/29
	43:21:010129:38
	1655
	асфальт
	нет
	нет

	25
	Курнакова,47
	1995
	3
	12/30
	43:21:010142:1
	1012
	асфальт
	нет
	есть

	26
	Ленина,14а
	1988
	3
	27/50
	43:21:010145:18
	3505
	асфальт
	есть
	есть

	27
	Ленина, 42
	1966
	4
	32/53
	43:21:010146:18
	3680
	асфальт
	есть
	есть

	28
	Октяборьская,4
	1975
	2
	10/36
	43:21:010106:9
	3057
	грунт
	нет
	нет

	29
	Октябрьская,27
	1972
	2
	12/ 32
	43:21:010110:18
	3089
	асфальт
	нет
	нет

	30
	Первомайская,20
	1967
	2
	16/25
	43:21:010144:2
	1909
	асфальт
	есть
	нет

	31
	Первомайская,22
	1969
	2
	12/24
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	есть
	нет

	32
	Первомайская,30
	1994
	3
	10/24
	43:21:010131:10
	1003
	асфальт
	есть
	есть

	33
	Первомайская,37
	1992
	3
	27/56
	43:21:010140:9
	3189
	б.плиты
	есть
	есть

	34
	Первомайская,56
	1970
	2
	12/25
	43:21:010110:5
	1314
	грунт
	нет
	нет

	35
	Первомайская,58
	1975
	2
	8/15
	43:21:010106:8
	4313
	асфальт
	 
нет
	нет

	36
	Первомайская,60
	1976
	2
	16/33
	43:21:010106:8
	
	
	
	

	37
	Первомайская,62
	1976
	2
	16/36
	43:21:010106:6
	2952
	грунт
	нет
	нет

	38
	Первомайская,64
	 1976
	2
	19/33
	43:21:010106:4
	2829
	грунт
	нет
	нет

	39
	Первомайская,66
	1980
	3
	26/70
	43:21:010106:3
	7155
	асфальт
	есть
	есть

	40
	Первомайская,77а
	1990
	2
	18/ 35
	43:010106:12
	7338
	асфальт
	есть
	есть

	41
	Первомайская,77 б
	1992
	3
	27/63
	
	
	
	
	

	42
	Советская,18
	1961
	2
	8/30
	43:21:010153:5
	1564
	грунт
	нет
	нет

	43
	Спартака,11а
	1963
	2
	8/14
	43:21:010144:24
	4950
	асфальт
	нет
	нет

	44
	Спартака,19
	1971
	2
	12/28
	43:21:010143:27
	2717
	асфальт
	нет
	нет

	45
	Федосеева,30
	 1988
	2
	16/47
	43:21:010117:9
	6007
	 
грунт
	есть
	есть

	46
	Федосеева, 37
	2002
	3
	27/52
	43:21:010105:71
	3433
	асфальт
	есть
	нет

	47
	Фрунзе,45
	1983
	5
	69/151
	43:21:010105:20
	4026
	асфальт
	есть
	есть

	48
	Фрунзе,47
	1985
	5
	57/121
	43:21:010105:21
	5371
	б.плиты
	есть
	есть

	 
	Итого:
	 
	 
	974/
2890
чел.
	 
	175228
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                     
        Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, исходя из  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  включаются все дворовые территории, требующие благоустройства.
        Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий города Нолинска
 
Таблица 1
	№
п/п
 
	Наименование
показателя
 
	Ед.
изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	ед.
	4
	4
	6
	8
	10
	12
	14


 
Внешний облик города, его эстетический  вид во многом зависят от степени благоустроенности   территорий функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории)  муниципального  образования, которые создают  образ  города,  формируют  благоприятную  и  комфортную  городскую среду  для  жителей  и  гостей  города,  выполняют  рекреационные  и  санитарно - защитные  функции.  Они  являются  важным условием его инвестиционной привлекательности.
На территории города Нолинска имеются общественные территории,  которые   требуют  выполнения  мероприятий  по благоустройству.
Любимыми местами отдыха горожан являются:
-  городской сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Первомайская  с  его  роскошными  цветниками, красивым фонтаном, детской площадкой, его размеры -6159 кв.м.;
-  мемориал «Аллея Славы» с памятником воинам ВОВ  – 390 кв.м.;
- сквер по ул. К.Маркса,21а  со скейт-площадкой, площадкой для игры в теннис, бадминтон  и волейбол – 2872 кв.м.;
- площадь у районного дома культуры – 1500 кв.м.;
- стадион – 8000 кв.м.;
- сквер на перекрестке ул. Ленина и ул. Федосеева с памятником воинам гражданской войны  – 103 кв.м.;
- сквер по ул. К. Маркса, 17 с беседкой – 78 кв.м.;
- сквер на перекрестке ул. Фрунзе и К. Маркса – 135 кв.м.
     В запустении и разрухе сейчас находятся такие места массового отдыха, как:
- парк им. Гагарина – 102 570   кв.м.;
- городской парк культуры и отдыха - 22500 кв.м.;
- городской лес с прекрасными лыжными трассами, тропой здоровья к роднику – 175000 кв.м.
За  последние  четыре  года  в  городе  установлены  новые  современные   детские игровые площадки:
- по улице Фрунзе, 51 (начальная школа) – 100 кв.м.;
- городской сквер – 120 кв.м.;
- г.Нолинск, ул. Фрунзе, 47 – 81 кв.м.;
- г.Нолинск, ул. Коммуны, 58 – 36 кв.м.;
- г. Нолинск, ул. Дзержинского, 22 – 100 кв.м.;
- г. Нолинск, ул. Б. Чиркова, 1а – 150 кв.м.
детские спортивные площадки:
- хоккейная коробка с ПВХ покрытием, уличные всепогодные тренажеры по ул. М.Горького, 26в – 800 кв.м.;
- площадка с уличными  всепогодными тренажерами на территории ФОК – 80 кв.м.;
- площадка с уличными всепогодными тренажерами на территории сквера по ул. К. Маркса, 21а – 40 кв. м.;
Все горожане по достоинству оценили красивые объемные цветочные формы на территории Нолинского РАЙПО ( ул. Коммуны, кафе «Трактир»), фигуру железного музыканта, скамью примирения, скамью влюбленных, скульптуру Ленинград/Нолинск  на территории городского сквера.
Для  придания  современного  стильного  облика  в  городе  регулярно производится  декоративная  стрижка  деревьев  на  ул. Ленина, скашивание травы на газонах, перекрестках, вдоль тротуаров вне зоны жилых домов.
Однако,  все  со  временем  ветшает  и  требует  значительных  средств  на
восстановление  и  обновление.  Неухоженность  парков  и  скверов,  отсутствие  детских игровых  площадок  и  зон  отдыха  во  дворах,  устаревшие  малые  архитектурные  формы  –  все  это  негативно  влияет  на  эмоциональное  состояние  и  качество жизни населения.
        До 1917 года в купеческом Нолинске было несколько торговых площадей: Базарная, Гончарная, Конная, Успенская, Хлебная, Николаевская и Всехсвятская. На Базарной площади и после революции располагался колхозный рынок. Рынок и сейчас находится на прежнем месте. Единственная рыночная площадь, расположенная в центральной исторической части города,  выглядит неухоженной и заброшенной. Но она по-прежнему является центром торговли и встреч. В воскресные дни проходит ярмарка выходного дня.
Исследование территории выявило ряд проблем единственной рыночной площади города: не благоустроенность, не целевое использование, стихийность торговых точек, стихийность парковок,  отсутствие пешеходной и прогулочной зон. Комплекс мероприятий по благоустройству площади и взаимосвязанных с ней территорий общего пользования станет  недостающим  смысловым  и визуальным  связующим  элементом  между  зданиями  исторической застройки  в центральной части города.
         Часть пространства рыночной площади будет преобразована в прогулочную зону, раскрывающую связь между поколениями: функциональные арт-объекты,  однозначно идентифицирующие Нолинск, барельефы «Ноля Вострокопытая» и «Свет наших надежд», с керосиновыми фонарями,  которые будут зажигаться с торжественным церемониалом в особые дни; озеленение; освещение; мощение территории. На торговой площади будут оборудованы торговые прилавки с навесом и открытые торговые прилавки,  обустроены парковочные места, установлен общественный туалет. Обустраивая рыночную площадь нельзя не благоустроить квартал ул. Ленина (бывшая Нолинская), примыкающий к площади, и обеспечить подъездные пути к торговой зоне площади со стороны улиц Коммуны и Безымянной.
          Благоустройство рыночной площади призвано способствовать  повышению инвестиционной и туристической привлекательности города, созданию удобного и красивого  городского  пространства.
Город Нолинск является административным центром одноименного района. Автомобильными дорогами общего пользования в границах города: ул. Пригородная, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Фрунзе, ул. К. Маркса, ул. Федосеева связаны все поселения района. По ним направлено движение общественного  и грузового транспорта. Автомобильная дорога по пер. Загородный связывает целый микрорайон из 26 домов с транспортной магистралью по ул. Пригородная.
Также к наиболее посещаемым территориям общего пользования можно отнести тротуары вдоль автомобильных дорог, связывающих нагорный спальный микрорайон города с административным центром: ул. М. Горького, ул. Первомайская, ул. Коммуны, ул. Фрунзе, а также тротуары исторической части города, по которым проложены пешеходные экскурсионные маршруты: ул. Ленина, ул. Спартака, ул. К. Маркса.
      Исходя из установленных  критериев оценки, приоритет для включения в муниципальную программу получают те предложения и проекты, в которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйства).
         При выборе общественных территорий, подлежащих благоустройству, муниципальное образование руководствуется следующими критериями, соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства:
а) востребованность территории - наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной или транспортной инфраструктуры). Степень востребованности территории у населения выявляется опросом общественного мнения. Функциональное назначение выбранных для благоустройства территорий различны: транзитный маршрут, сквер, парк, площадь, улица с торговыми объектами.  При этом предусмотрено и изменение функционально планировочной и объемно-пространственной структуры: расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения;
б) значимость территории - ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. Для Нолинска, планирующего развитие туризма, выбраны пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям.
в) идентичность территории - возможность использовать свойственные только Нолинску черты.
г) экономическая эффективность - возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории.
д) дальнейшее содержание территории - наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;
е) связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.
Созданная в результате реализации муниципальной программы сеть общественных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места города.
В адресные перечни в первоочередном порядке включены территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы
 
	№
	Наименование, адрес
	Кадастровый номер
	Площадь участка в кв.м
	Степень благоустройства территорий

	
	
	
	
	твердое покрытие проездов и проходов
	наличие площадок для отдыха
	МАФ
	освещение

	1
	Городской сквер на перекрестке ул. Ленина и ул. Первомайская 
	 
	6159
	есть
	есть
	есть
	есть

	2
	Рыночная площадь
	43:21:010147:297
	3875
	есть
	нет
	нет
	нет

	4
	Парк им. Гагарина
	43:21:010147:316
	13080
	нет
	нет
	нет
	нет

	6
	Тротуары, ул. Ленина
	 
	54714,0 
	есть
	нет
	нет
	есть

	7
	Тротуары , ул. К.Маркса
	 
	5720,4 
	есть
	нет
	нет
	есть

	8
	Тротуары , ул. Спартака
	 
	3735,6 
	есть
	нет
	нет
	есть

	9
	Тротуары , ул. М.Горького
	 
	502,2 
	есть
	нет
	нет
	есть

	10
	Тротуары , ул. Фрунзе
	 
	2471,8
	есть
	нет
	нет
	есть

	11
	Тротуары , ул. Коммуны
	 
	4836,5 
	есть
	нет
	нет
	есть

	12
	Тротуары , ул. Первомайская
	 
	4386,4 
	есть
	нет
	нет
	есть

	13
	Территория закрытого кладбища, г Нолинск, ул. Ленина
	43:21:010120:64
	40691
	есть
	нет
	нет
	нет

	14
	Система наружного уличного освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания общественных территорий города Нолинска
Таблица 1
	№
п/п
 
	Наименование
показателя
 
	Ед.изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Количество обустроенных
общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
	ед.
	1
 
	1
 
 
	2
 
	3
 
	4
 
	5
 
	6

	2
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1

	3
	Повышение индекса качества городской среды на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018 года
	ед
	1
	1,02
	1,05
	1,1
	1,15
	1,2
	1,3

	4
	Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	-
	9
	12
	…
	 
	 
	 

	5.
	Количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1


 
В  настоящее  время  в  Нолинске  назрела  необходимость  принятия комплекса  мер,  направленных  на  приведение  в  надлежащее  состояние территорий мест массового отдыха, территорий общего пользования, придомовых  и дворовых территорий,  мест  погребения. 
Изменились  нормы  и  принципы  градостроительного  законодательства,
требования  к  охране  природных  ландшафтов,  к  качеству  жилья,  архитектуре зданий  и  сооружений,  уровню  благоустройства.  Вместе  с  тем,  очевидным является  несоответствие  современных  экологических  требований  реальному отношению  жителей  города  к  проблемам  чистоты,  порядка.
Необходимо  воспитать  у  горожан бережное  и  уважительное  отношение  к  тому месту, где они проживают.
Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории города Нолинска путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселения  будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
В результате выполнения мероприятий  программы будут обновлены и обустроены  парки и скверы, благоустроены площади, дороги, тротуары и другие объекты, а также будут приведены  в  надлежащее  состояние  дворовые  территории,  современные  малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения города.
Необходимость  решения  проблемы  благоустройства  территории  города программно-целевым  методом  обусловлена  следующими  объективными причинами:
наличием  единого  и  неразрывного  объекта  благоустройства  (территории города), требующего единого комплексного подхода;
многообразием  видов  и  объемов  работ,  требующих  привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;
необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.
Использование  программно-целевого  метода  для  решения  проблемы
развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия  для  максимально  эффективного  управления  ресурсами,  в  том  числе финансовыми,  для  достижения  целей,  поставленных  в  рамках  настоящей муниципальной программы.
Реализация  муниципальной  программы  позволит  создать  благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить  площадь  озеленения  территорий,  обеспечить  более  эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить  условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить  пространственную  и  информационную  доступность  зданий, сооружений,  дворовых  территорий  для  инвалидов  и  других  маломобильных групп  населения.  Выполнение   всего  комплекса  работ,  предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам города Нолинска.
Действующие  Правила  благоустройства  территории  Нолинского городского поселения утверждены решением Нолинской городской Думы от  26.10.2017 № 3/11и откорректированы в связи с изменениями законодательства, требований  по содержанию территорий.
      В  целях  организации  процесса  комплексного  благоустройства  по результатам  оценки  текущего  состояния  сферы  благоустройства  в  городе Нолинске,  в  том  числе  оценки  состояния  дворовых  территорий, составлены  итоговые  документы,  содержащие  инвентаризационные  данные  о территории  и  расположенных  на  ней  элементах  (паспорт  благоустройства
территорий),  который  позволяет  оптимизировать  как  процесс  ухода  и содержания  территории,  так  и  ее  дальнейшего  развития  (проектирование  и
строительство  детских  площадок,  размещение  мест  отдыха,  выделение дополнительных мест для парковки и т. д.).
Паспорта  разработаны  по  результатам  натурного  обследования  дворовых территорий и расположенных на ней элементов.
1.  Паспорта  благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, включенных в муниципальную программу 2018-2024 года.
2.  Паспорта благоустройства общественных территорий , включенных в муниципальную программу 2018-2024 года.
 
    Обязательным для включения в муниципальную программу предложений заинтересованных лиц и проектов является условие проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
       Немаловажное значение имеет соблюдение требований к благоустройству и содержанию объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели,  задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  определены  в  соответствии  с  приоритетами    федеральной, региональной  и  муниципальной  политики  в  сфере  благоустройства.
Муниципальная  программа     разработана  в  соответствие  с  действующим законодательством  Российской  Федерации,  Кировской  области,  нормативными правовыми  актами  муниципального  образования  Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области, в частности:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным  законом  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей среды»; 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
           Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в редакции 11.09.2019;
Приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  от  18.03.2019г  №162/пр  «Об  утверждении методических  рекомендаций  по  подготовке  государственных (муниципальных)  программ  субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной  городской  среды  в рамках  реализации  федерального  проекта  «Формирование комфортной  городской  среды»;
Стратегией  социально-экономического  развития  Кировской  области  на
период  до  2020  года,  принятой  постановлением  Правительства  Кировской
области  от  12.08.2008  №  142/319  «О  Стратегии  социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 года»;
Государственной  программой  Кировской  области  «Формирование
современной  городской  среды  в  населенных  пунктах  Кировской  области»  на 2018-2024  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Кировской
области от 31.08.2017 № 449/П ;
Правилами  благоустройства  территории  муниципального  образования Нолинское городское поселение Нолинского района  Кировской  области,  утвержденными решением  Нолинской  городской  Думы  Кировской  области  от  26.10.2017 № 3/11;
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную программу муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным  постановлением  администрации  МО Нолинское городское поселение от  15.10.2019  №  481;
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан  и  организаций  о  включении  общественной территории,  подлежащей  благоустройству  в  2018-2024 годах, в  муниципальную программу муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» утвержденным  постановлением  администрации МО Нолинское городское поселение от 15.10.2019  №  481;
Порядком общественного обсуждения проекта  программы,  утвержденным постановлением  администрации МО Нолинское городское поселение   от 15.10.2019  №  481;
иными  действующими  муниципальными  правовыми  актами, затрагивающими сферу реализации настоящей программы.
Комфорт  и  безопасность  жизни  конкретного  человека  обеспечиваются
комплексом условий. Современные  тренды,  такие  как  смена  технологического  уклада, эффективное  использование  всех  видов  ресурсов  (электричество,  газ,  вода,  тепло,  пространство,  время),  активное  внедрение  информационных  технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.
Рационально  выстроенная  городская  среда  поддерживает  решение социально-демографических  проблем:  на  освещенных  людных  улицах  ниже уровень  преступности,  при  наличии  безопасных  и  современных  спортивных площадок  увеличивается  доля  населения,  регулярно  занимающегося  спортом, снижается  уровень заболеваемости.  В комфортных, современных и безопасных районах  города  формируются  творческие  и  интеллектуальные  кластеры, создаются  новые  точки  притяжения  талантливых  людей,  растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.
Сегодня  горожанину  важно, как обеспечено освещение  улиц, обустроены тротуары  и  общественные  пространства,  его  интересует  качество  уборки  улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.
В  этой  связи,  поддержка  на  государственном  уровне  тренда  о  создании комфортной городской среды очень важна.
Муниципальная  программа муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области  «Формирование  современной  городской среды»  на  2018-2024  годы  предназначена  для  достижения  целей  и  задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и  Кировской  области  в  сфере  повышения  уровня  благоустройства муниципальных  образований  и  создания  комфортных  условий  для  проживания граждан, а  также направлена на реализацию на  территории  Кировской области государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
Цель  программы:  повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на территории муниципального образования.
Для  достижения  поставленной  цели  органы  местного  самоуправления
муниципального  образования  Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области  в течение периода реализации настоящей    программы должны решить следующие задачи:
- Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018 года.
Прирост среднего значения индекса качества городской среды по муниципальному образованию к уровню 2018 года составит:
В 2019 году – 2 процента;
в 2020 году - 5 процентов;
в 2021 году - 10 процентов;
в 2022 году - 15 процентов;
в 2023 году - 20 процентов;
в 2024 году - 30 процентов.
- Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов.
 
Основные мероприятия  муниципальной программы:
1. Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования;
2. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
3.   Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов;
4. Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды.
 
Целевые показатели эффективности реализации программы:
1. Количество обустроенных общественных пространств;
2. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
1.  Среднее значение индекса качества городской среды;
3. Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды ( %);
4. Количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
 
1. показатель  «количество обустроенных общественных территорий»  (здесь и  далее  под  благоустроенными  территориями  понимаются  территории, соответствующие  действующим  на  территории  муниципального  образования правилам  благоустройства)  определяется  количеством  благоустроенных общественных территорий в отчетном году по состоянию 31 декабря года,
К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.
2. показатель  «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»  ( определяется  количеством  реализованных проектов в отчетном году по состоянию 31 декабря года,
К - количество реализованных проектов, ед.
3.  «Среднее значение индекса качества городской среды»  является расчетным и определяется по 36 показателям ежегодно.
 4.  Показатель  «Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды ( %)»  (принимается  во  внимание  количество населения,  проживающего  на территории Нолинского городского поселения)  является  расчетным  иопределяется по формуле
Днбдт=Кн/Кнодт*100%, где
Днбдт  –  доля  граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %;
Кн  –  количество  граждан старше 14 лет,  проживающих  на территории Нолинского городского поселения, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, чел.;
Кно–  общее  количество  граждан старше 14 леи,  проживающих на территории Нолинского городского поселения, чел.;
5.  Показатель  «Количество реализованных муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства» определяется    количеством  реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства   в отчетном году по состоянию 31 декабря года,
К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.
Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной  программы приведены в разделе 1.
В  рамках  реализации  программы  планируется  достичь  следующие
конечные результаты к концу 2024 года:
- благоустроить 6 общественных территорий за 2018-2024 годы; 
- реализовать 1 проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- обеспечить прирост значения индекса качества городской среды к 2024 году, не менее 30 % по сравнению со значением индекса качества городской среды 2018 года;
         - обеспечить долю граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды к 2024 году – 30%;
-   за 2018-2024 годы реализовать  муниципальным образованием 1 (одно) мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
Уровень  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении
минимального  перечня работ по благоустройству дворовых территорий   от  общей  стоимости  работ,  включенных  в программу – не более 5 %. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
 
Уровень  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий  (при наличии)  от  общей  стоимости  работ  дополнительного  перечня,  включенных  в программу – не менее 20 %.
 
Срок реализации муниципальной программы  –2018-2024  годы.  Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Решение поставленных задач и достижение цели  программы, направленной на  повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на  территории Нолинского городского поселения  осуществляется  посредством  реализации  мероприятий  по благоустройству дворовых и общественных территорий города.
Под  дворовыми  территориями  многоквартирных  домов  понимается
совокупность  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  домам,  с расположенными  на  них  объектами,  предназначенными  для  обслуживания  и эксплуатации  таких  домов,  и  элементами  благоустройства  этих  территорий,  в том  числе  местами  стоянки  автотранспортных  средств,  тротуарами  и автомобильными  дорогами,  включая  автомобильные  дороги,  образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Мероприятия  по  благоустройству  дворовых  территорий  направлены  на организацию   ремонта  дворовых  проездов,  на  проведение  работ   по благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а также в целях  улучшения  эстетического  облика  города,  повышения  безопасности
движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время
Мероприятия  по  благоустройству  дворовых  территорий,  должны  быть
сформированы  исходя  из  минимального  и  дополнительного  перечней  видов работ.
Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по  благоустройству дворовых  территорий,  входящих   в  минимальный  и  дополнительный  перечни таких работ представлена в Приложении 1:
Включение  дворовых  территорий  в  2018-2024  годах  в  программу осуществляется  в  соответствии  с  порядком,   утвержденным  постановлением
администрации  МО Нолинское городское поселение  от  15.10.2019  №  481,  на  основании   Протокола заседания  общественной  комиссии  по  реализации  муниципальной    программы муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование  современной городской  среды» на 2018-2024 годы, по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий.
Муниципальная программа включает в себя:
1)    Адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
нуждающихся  в  благоустройстве  и  подлежащих  благоустройству  в  2018-2024 годах:
(разрабатывается) администрацией МО Нолинское городское поселение.
 
2)               Включение  общественных  территорий,  подлежащей  благоустройству  в 2018-2024  годах,  в  программу  осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от  15.10.2019 №  481 ,по результатам опроса граждан старше 14 лет, на  основании   Протокола  заседания  общественной  комиссии  по  реализации  муниципальной  программы  муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области «Формирование  современной  городской   среды»  на  2018-2024  годы,  по  итогам  проведения  инвентаризации общественных территорий.
 
Мероприятия  (проекты)  по  благоустройству  дворовых  территорий, мест массового отдыха,  общественных  территорий  формируются  с  учетом  необходимости  обеспечения физической,  пространственной  и  информационной  доступности  зданий, сооружений,  дворовых  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и  других маломобильных групп населения.
Для   мероприятий  (проектов)  по  благоустройству  дворовых  территорий, мест массового отдыха  и общественных  территорий,  включенных  в  программу,  разрабатывается проектно-сметная  документация  в  соответствии  с  существующей  нормативной стоимостью  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  которая направляется  в  КОГАУ  «Управление  государственной  экспертизы  и ценообразования  в  строительстве».
Дизайн-проекты  благоустройства  дворовых  территорий,  включенных  в
программу  на  2018-2024  годы,  содержащие  текстовое  и  визуальное  описание предлагаемого  проекта,  перечня  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к размещению  на  соответствующей  дворовой  территории,    разрабатываются, обсуждаются  с  заинтересованными  лицами,  и  утверждаются  в  соответствии  с Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  МО Нолинское городское поселение  от  15.10.2019 № 481.
Реализация  проектов  направлена  на  повышение  комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации  мероприятий  по  оперативному  «наведению  порядка»  в муниципальном  образовании  и  стратегических  мероприятий  по  созданию федеральных  требований  (стандартов)  качества  городской  среды.  Главный
планируемый  эффект  по  реализации  проектов  –  это  социальный  эффект, заключающийся  в  комплексном  благоустройстве  территории  города  за  счет
реализации  значимых  локальных  проектов,  формирования   условий  для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи,
семейных  ценностей.  Реализация  проектов  позволит  создать  условия  для формирования  здорового  образа  жизни,  повысить  туристическую привлекательность города, создаст условия для комфортного отдыха жителей и
гостей города.
3)  Адресный  перечень  объектов  недвижимого  имущества  (включая
объекты  незавершенного  строительства  и  земельные  участки), находящиеся  в  собственности  (пользовании)  юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее  2024  года  за  счет   средств  указанных  лиц  в  соответствии  с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления. Разрабатывается администрацией МО Нолинское городское поселение до 31.12.2019 г.
4)  Мероприятия  по  определению  уровня  благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с  собственниками  (пользователями)  указанных  домов  (собственниками (землепользователями)  земельных  участков)  об  их  благоустройстве  не позднее  2024  года  в  соответствии  с  требованиями  утвержденных  в муниципальном образовании правил благоустройства. Разрабатываются администрацией МО Нолинское городское поселение до 31.12.2019 г.
Перечень основных мероприятий  муниципальной  программы  представлен в приложении  № 3 к программе.
 
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы
В  настоящее  время  сформирована  и  утверждена  нормативная  правовая основа,  необходимая  для  реализации  программы.  В  дальнейшем,    разработка  и утверждение  дополнительных  нормативных  правовых  актов  будет осуществляться  по  мере  необходимости,  в  случае  внесения  изменений  и  (или) принятия  нормативных  правовых  актов  на  федеральном  и  областном  уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей программы.
 
5. Ресурсное обеспечение программы
 
Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы на 2018-2024 годы составит  тыс. рублей, в том числе:
          средства федерального бюджета –  10 061,500тыс. рублей;
средства областного бюджета –  349,500 тыс. рублей
средства городского бюджета –  849,14798 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 117,241 тыс. рублей.
Финансирование  программы  за  счет  средств  федерального  и  областного бюджета планируется в  рамках  Государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области»  на  2018-2024  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства Кировской области 31.08.2017 № 449/П.
Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.
Уровень  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении
минимального  перечня работ по благоустройству дворовых территорий   от  общей  стоимости  работ,  включенных  в программу – не более 5 %. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
 
Уровень  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий  (при наличии)  от  общей  стоимости  работ  дополнительного  перечня,  включенных  в программу – не менее 20 %.
Средства будут аккумулироваться в бюджете муниципального образования в  соответствии  с  Порядком  аккумулирования  и  расходования  средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение    дополнительного перечня работ   по  благоустройству  дворовых  территорий,  утвержденным постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 21.10.2019  № 485.
Трудовое  участие  граждан,  организаций  в  выполнении  мероприятий  по благоустройству  дворовых  территорий,  общественных  территорий  в  городе Нолинске заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной  очистке,  благоустройству  и  озеленению  города  Нолинска,
общегородских  субботников,  проведению  ежегодных  смотров-конкурсов  по
благоустройству  дворовых  территорий,  индивидуальных  жилых  домов  и
земельных  участков,  территорий,  находящихся  в  собственности  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информация  о  ресурсном  обеспечении  на  реализацию  муниципальной
программы представлена в приложении № 3 к программе.
 
1. 6.     Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками.
 
Риски реализации государственной программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками:
К основным рискам, оказывающим влияние на конечные результаты реализации программы относятся:
1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом средств муниципального  бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы.
Способами ограничения бюджетных рисков выступают уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.
1. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
Основной мерой по минимизации указанного риска является реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.
1. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.
Основными мерами управления данными рисками являются: мониторинг, открытость и подотчетность, информационное сопровождение мероприятий, создание межведомственной комиссии, осуществляющей координацию деятельности по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
     Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
____________
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни
 
	Вид работ
	Единица измерения
	Сумма на единицу измерения,
тыс. руб.

	Ремонт дворовых проездов
	1 м2
	2,3

	Обеспечение освещения дворовых территорий
	1 светильник
	25,0

	Установка скамеек
	шт.
	9,0

	Установка урн
	шт.
	4,0

	Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой)
	1 м2
	3,2

	Установка бордюрных камней
	п.м.
	1,5

	Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки)
	1 м2
	3,5

	Освещение детской (игровой) и спортивной площадок
	1 светильник
	25,0

	Оборудование детской (игровой) площадки
	площадка
	575,5

	Оборудование спортивной площадки
	площадка
	650,0

	Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы)
	усл.ед
	3,9

	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб
	п.м.
	2,0

	Обрезка деревьев и кустов
	шт.
	0,2

	Уборка сухостойных деревьев
	шт.
	9,5

	Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев
	постройка
	163,1

	Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров мусоросборников
	площадка
	42,0

	Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью
	1 м2
	1,4

	Устройство площадок для выгула животных
	1 м2
	1,2

	Устройство велопарковок
	на 16 мест
	126,7
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Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием
 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области  «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением администрации Нолинского городского поселения  от 30.11.2017  № 455,  регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
1.2. Заинтересованные лица - собственники (наниматели) помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, иные физические и юридические лица, проявляющие интерес к дворовой территории, подлежащей благоустройству.
1.3. Под формой финансового участия понимается доля участия заинтересованных лиц как процент от стоимости выполнения минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном настоящим Порядком.
1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий, установленным муниципальной программой.
1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах финансового участия
2.1. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не более 5% от общей сметной стоимости работ по минимальному перечню.
2.2. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей сметной стоимости работ по дополнительному перечню, в случае если заинтересованными лицами не определен иной больший размер доли.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням работ денежные средства заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования  Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) перечисляются на лицевой счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования Нолинского городского поселения (далее – главный администратор доходов), открытый в Управлении Федерального казначейства по Кировской области.
3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории перечисление денежных средств заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) осуществляется организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее – управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) или уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме лицом, а также иными юридическими и (или) физическими лицами, проявляющими интерес к дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Объем денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному и (или) дополнительному перечням работ определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц (за исключением средств муниципального образования Нолинское городское поселение, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) производится не позднее 15 мая года проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории (в 2020 году не позднее 15 августа) (подраздел с изменениями на 10 августа 2020 года, 
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Нолинского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет главного администратора доходов.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего подраздела, то заявка такого многоквартирного дома на выполнение работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.
Сроки, указанные в первом абзаце настоящего подраздела, не распространяются на дворовые территории, включенные в резервный список и подлежащие благоустройству при наличии экономии бюджетных средств на текущий финансовый год.
3.4. Главный администратор доходов обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.5. Главный администратор доходов в срок до 10 числа каждого месяца обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Нолинского района данных о поступивших от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. При этом наименование лиц не опубликовывается.
Главный администратор доходов в срок до 10 числа каждого месяца обеспечивает направление данных о поступивших от указанных в подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. На сумму фактических поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств – администрации Нолинского городского поселения (далее – главный распорядитель бюджетных средств) с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3.7. Средства муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах, предусматриваются в бюджете муниципального образования Нолинское городское поселение главному распорядителю бюджетных средств при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням работ в размере, установленном в разделе 2 настоящего Порядка.
3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется только на финансирование перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденного уполномоченной общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4. Возврат аккумулированных средств
4.1. Главный администратор доходов в срок до 31 декабря текущего года обеспечивает возврат остатка не использованных до 15 декабря текущего года аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах), внесшим средства на благоустройство дворовой территории, в порядке, установленном действующим законодательством, при условии:
4.1.1. Экономии денежных средств по итогам проведения процедур закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.1.2. Не исполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.
4.1.3. Не предоставления подрядной организации доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории.
4.1.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы или иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Возврат остатка неиспользованных средств (за исключением средств муниципального образования Нолинского городского поселения, выступающего в роли заинтересованного лица в части муниципальных помещений в многоквартирных домах) осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, внесшего средства на благоустройство дворовой территории, с указанием банковских реквизитов для возврата средств либо на основании заявления иного лица, уполномоченного на то решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Контроль за расходованием аккумулированных денежных средств
5.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, государственными и муниципальными органами финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными.
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц
 
	№
п/п
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Адрес объекта недвижимого имущества
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, кв. м

	1
	ООО «Нолинскавтотранс»
	Г. Нолинск ул. Пригородная,26
	43:21:010134:260
	23201

	2
	Нолинское РАЙПО
	Г. Нолинск ул. Коммуны,4а
	43:21:010146:295
	372,8

	3
	Нолинское РАЙПО
	Г. Нолинск ул. Спартака,21
	43:21:010143:91
	1527,2


 
 
Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования Нолинское
городское поселение Нолинского района
Кировской области «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 года
 
 
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, для заключения соглашений об их благоустройстве не позднее 2024 года за счет средств собственников
 
	№
п/п
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Адрес объекта недвижимого имущества
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, кв. м

	1
	Индивидуальное жилищное строительство
	Г. Нолинск ул. Кузнецкая,12
	43:21:010153:276
	419

	2
	Индивидуальное жилищное строительство
	Г. Нолинск ул. Федосеева,56
	43:21:010101:251
	1211

	3
	Индивидуальное жилищное строительство
	Г. Нолинск ул.Ромашковая
	43:21:010102:259
	1000

	4
	Индивидуальное жилищное строительство
	Г. Нолинск ул. Ромашковая
	43:21:010102:254
	1000

	5
	Индивидуальное жилищное строительство
	Г. Нолинск ул. Маландина,21
	43:21:010101:270
	1200
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