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     Приложение № 5
     к Порядку
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2025-2027 годы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
	Единица измерения
	План (2025 год)
	Факт (2025)
	Уровень достижения показателя, %
	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Нолинского городского поселения» на 2025-2027 годы

	
	Задача 1. «Организация содержания муниципального жилищного фонда и обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нолинского городского поселения»
	
	
	
	
	

	1
	Площадь квартир муниципального жилищного фонда, в которых производятся взносы на капитальный ремонт общего имущества
	тыс. кв. м
	4,2
	4,2
	100
	Показатель выполнен в полном объеме. Администрацией ежемесячно перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на счет НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в соответствии с договором от 22.12.2014. Площадь муниципального жилого фонда, по которому производятся взносы на капитальный ремонт, составляет 4,2 тыс. кв. м.

	
	Задача 2. «Обеспечение безаварийного и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»

	2
	Выполнение работ по замене канализационных колодцев на магистральном коллекторе
	Тыс. руб.
	807,4
	607,39888
	75,2
	В рамках задачи 2 в 2025 году выполнены: 1) замена канализационных колодцев на магистральном коллекторе по ул. Коммуны и Ленина по контракту с ООО «Родник» от 29.01.2025 на сумму 307,39888 тыс. руб.; 2) теплоснабжение здания бани по ул. Коммуны, д. 2а по контракту № 41/2025 от 03.02.2025 с ООО «Кировавтогаз» на сумму 300,00 тыс. руб. Итого — 607,39888 тыс. руб. Отклонение от плана (807,4 тыс. руб.) связано с экономией по результатам торгов и корректировкой планов на 2025 год.

	
	Задача 3. «Содержание, ремонт и модернизация системы уличного освещения»

	3
	Доля энергосберегающих светильников уличного освещения от общего числа светильников в системе наружного освещения
	%
	40
	59,5% 
(312 светодиодных светильников из 524 общего количества)
	137,3
	Показатель перевыполнен в связи с реализацией следующих мероприятий: 1) Поставка 44 шт. светодиодных светильников уличного освещения по контракту № 0140300039125000009 от 02.09.2025 с ИП Братцевым В.С. на сумму 87 801,12 руб.; 2) Приобретение 10 шт. светильников ДКУ 100Вт по договору с ИП Солодянкиным И.В. от 12.11.2025 на сумму 22 000,00 руб.; 3) Оказание услуг по обеспечению работоспособности системы уличного освещения по контракту № 0140300039125000004 от 08.04.2025 с ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

	4
	Объем выполненных работ по содержанию и ремонту системы уличного освещения
	Тыс. руб.
	2758,2
	1 662,42
	60,3
	В 2025 году по задаче 3 фактический кассовый расход составил 1 662,42 тыс. руб. (включая оплату электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материалов). Первоначальное плановое значение по программе составляло 2 758,2 тыс. руб., в течение года плановые назначения были скорректированы до 1 974,2 тыс. руб. (уточненный план в бюджете).



	
	Задача 4. «Повышение экологической безопасности населения»

	5
	Объем ликвидированных несанкционированных свалок
	куб. м
	40
	40
	100
	В 2025 году выявлен факт несанкционированной свалки на территории Нолинского городского поселения. Проведены мероприятия по ликвидации: привлечение спецтехники, направление отходов на легальное место размещения, зачистка и выравнивание грунта, установка ограждения. Объем ликвидированной свалки составил 40 куб. м в соответствии с плановым показателем.

	
	Задача 5. «Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию общественных территорий»

	6
	Площадь общественных территорий (скверы, парки, спортивные площадки), подлежащих санитарной очистке и содержанию на постоянной основе
	тыс. кв. м
	13,489
	13,489
	100
	Показатель выполнен в полном объеме. Содержание общественных территорий осуществляется в рамках контракта № 0140300039125000003 от 04.03.2025 с ООО «Чистоград» на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Нолинского городского поселения. Общая площадь обслуживаемых общественных территорий (городской сквер, Пионерский сквер, сквер «У Матрешки», сквер «Беседка Чиркова», сквер на Федосеева/Ленина, спортивные площадки) составляет 13,489 тыс. кв. м.

	7
	Площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе
	тыс. кв. м
	66,359
	66,359
	100
	Показатель выполнен в полном объеме. Содержание закрытых городских кладбищ осуществляется в рамках контракта № 02-У/2024 от 12.05.2025 с ООО «Чистоград» на выполнение работ по содержанию кладбищ на территории Нолинского городского поселения (цена договора — 80 000,00 руб.). Общая площадь закрытых городских кладбищ, подлежащих санитарной чистке и содержанию, составляет 66,359 тыс. кв. м. Дополнительно заключен договор с АО «Куприт» на вывоз ТКО с кладбищ (№ 29612-2025/ТКО-кладбище на сумму 9 285,48 руб.).

	8
	Проведение мероприятий по содержанию зеленого хозяйства
	Тыс. руб.
	700
	700
	100
	Работы по содержанию зеленого хозяйства выполнены в полном объеме в рамках контракта № 0140300039125000006 от 03.06.2025 с ООО «Чистоград» на выполнение работ по содержанию зеленого хозяйства Нолинского городского поселения на 2025 год (максимальное значение цены контракта — 700 000,00 руб., без НДС). Выполнены следующие виды работ: выкашивание газонов моторной косилкой (45 908 кв. м), ручная побелка деревьев (30 шт.), формовочная обрезка деревьев (30 шт.), омоложение живых изгородей (9,8 п.м.), уход за цветниками (300 кв. м), валка аварийных деревьев (5 куб. м), погрузка и вывоз спиленных деревьев и веток (20 т), посев газонов и др.

	9
	Уничтожение борщевика Сосновского на территории Нолинского городского поселения
	Тыс. руб.
	60,7
	60,7
	100
	Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского выполнены в полном объеме в соответствии с Соглашением № 39/БС от 27.01.2025. Объем финансирования из областного бюджета составил 60,0 тыс. руб., из местного бюджета — 0,7 тыс. руб. (софинансирование). По состоянию на 01.01.2026 кассовый расход составил 60 700,00 руб. Работы выполнены в полном объеме, обработано 2 га земель, зараженных борщевиком Сосновского.

	10
	Обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО
	Тыс. руб.
	0
	0
	—
	Создание новых мест (площадок) накопления ТКО в 2025 году не запланировано. Обустройство и содержание существующих площадок ТКО осуществляется в рамках контракта № 0140300039125000003 от 04.03.2025 с ООО «Чистоград» (покраска контейнеров, уборка территорий). Вывоз ТКО с общественных территорий осуществляется по контракту с АО «Куприт» (договор № 29612-2025/ТКО-кладбище).

	
	Задача 6. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту канализационных сетей и сооружений г. Нолинска»

	11
	Обеспечение проведения капитального ремонта канализационных сетей и сооружений на территории г. Нолинска (подготовительный этап)
	Тыс. руб.
	58
	57,98474
	100
	В рамках подготовительного этапа капитального ремонта канализационных сетей и сооружений г. Нолинска заключен муниципальный контракт от 22.07.2025 с КОГАУ «Управление госэкспертизы» на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей и сооружений на территории г. Нолинска Нолинского района Кировской области». Стоимость услуг по контракту составила 57 984,74 руб. (в т.ч. НДС 5% — 2 761,18 руб.). Получено положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет перейти к основному этапу выполнения работ в 2026 году. Отклонение на 15,26 руб. является технической погрешностью округления.
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