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     Приложение № 5
     к Порядку
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Нолинское городское поселение» на 2025-2027 годы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
	Единица измерения
	План (2025 год)
	Факт (2025)
	Уровень достижения показателя, %
	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений

	1
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Км.
	1,16347
	1,08604
	93,3
	В 2025 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. К.Либкнехта — 0,38 км (контракт № 0340200003324011264 от 05.09.2024, АО «Вятавтодор»); ул. Дзержинского — 0,12 км (контракт № 0340200003324011263 от 06.09.2024, АО «Вятавтодор»); ул. П. Бульварная — 0,58604 км (контракт № 0340200003325007674 от 07.07.2025, АО «Вятавтодор»). Работы по восстановлению верхних слоев покрытия на автомобильной дороге по ул. Пригородная (0,07743 км) не выполнены в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение данных работ не заключен (Подрядчик не определен).

	2
	Содержание участков дорог местного значения
	Тыс. руб.
	998,8
	998,77373
	100,0
	Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения в г. Нолинске по участкам: ул. Ленина (от дома №29 до границы поселения г.Нолинск-д. Рябиновщина), ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. М.Горького), ул. К.Маркса (от дома 18а до ул. Федосеева) выполнены в полном объеме по контракту № 0140300039125000007 от 27.06.2025 с АО «Вятавтодор». Стоимость работ по смете составила 998 773,73 руб. Оплата произведена в 2025 году. Отклонение на 0,02627 тыс. руб. (26,27 руб.) является технической погрешностью округления.

	
	Расходы на содержание дорог (дополнительные мероприятия)
	Тыс. руб.
	—
	304,14
	—
	Расходы на закупку краски и световозвращающих шариков для нанесения дорожной разметки (24,14 тыс. руб.), составление сметы на ремонт ул. Пригородная (30,00 тыс. руб.), зимнее содержание дорог (250,00 тыс. руб.)

	4
	Количество городских маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
	Ед.
	1
	1
	100,0
	В 2025 году организованы регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту № 3 «Городской маршрут». Контракты заключены  с ООО «Нолинскавтотранс». Перевозки осуществлялись ежедневно по расписанию.
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